附件1

全县公路交通事故多发点段专项整治

行 动 方 案

根据省市政府平安交通建设年活动工作要求，结合《全市公路交通事故多发点段专项整治行动方案》，并结合我县实际，特制定本行动方案。

一、工作目标

坚持预防为主、抓本治源，强化安全隐患治理，有效减少交通事故，提升公路通行效率，杜绝因公路设施缺陷引发的重特大生产安全责任事故。通过一年的专项整治，实现临水临崖和国省道2.5米以上、农村公路4米以上落差路段安全设施全覆盖，排查确定的事故点段和病危桥梁处置率100%，排查确定的重点隧道视频监控、交通管理执法装备设置率100%和消防、逃生设施完好率100%，完成普通国道标志标线规范整治工作。

二、工作任务

（一）强化事故点段治理。完成2020年排查确定且需实施提升、整治的2个公路交通事故点段，其中：省级挂牌督办的公路交通事故多发点段和市级挂牌督办的公路交通事故多发点段各1个，国省道五公里近十年交通事故死亡十人以上路段1个。进一步梳理二期整治实施内容。（县公安局、县综合行政执法局、县交通运输局、县应急管理局、各乡镇人民政府）

（二）深化安防工程实施。进一步完善公路安防工程；实现临水临崖和国省道2.5米以上、农村公路4米以上落差路段安全设施全覆盖。（县交通运输局、县公安局、各乡镇人民政府）

（三）继续加快病危桥梁改造。完成2020年排查确定的2座病危及低荷载桥梁维修改造，并发现一座整治一座。（县交通运输局、各乡镇人民政府）

（四）加强标志标线整治。加强标志标线排查整治，重点解决标志标牌被遮挡、设置不合理等现象。（县交通运输局、县公安局、各乡镇人民政府）

（五）提升隧道安全水平。继续完善隧道通风、照明、逃生通道标识和监控、预警等设施设备。（县交通运输局、县公安局）对事故多发、易发的重点隧道，特别是通行危险化学品运输车辆较多、交通流量较大的隧道，设置监控卡口、实线变道抓拍等执法装备。（县公安局、县交通运输局、各乡镇人民政府）

三、工作举措

（一）调查摸底。县交通运输、公安、应急管理等部门及相关乡镇联合对辖区内整治任务开展一次全面梳理、核对，建立项目清单，逐一明确每个项目（措施）的责任分工、负责人员、节点计划安排等；对一时难以整治的点段，要视情实施设置警示、防护设施或交通管控等临时管控措施，保障整治工程完工前的通行安全。同时，对以往整治的事故多发点段开展“回头看”，进行效果评估和查漏补缺，有效减少交通事故和人员伤亡。

（二）科学施策。组织专业技术力量，对整治项目开展安全性评价（或事故原因会商）、方案设计、审查等工作，交通工程设施、车辆组成、交通流特征、路域环境、路况水平、运营管理、设施结构病害等方面辨识安全风险类型和隐患、事故致因，评估安全风险等级，科学确定综合治理方案。完善交通安全设施、增设辅道、安装“电子警察”、信号灯、照明设施、封闭非法平交口、清理和拆除遮挡物、维护更换等措施，以及局部改建和加固、拆除重建等工程类型，因地制宜提升公路安全通行能力。

（三）动态评价。对照节点安排实行月度进度“红、黄、绿”三色动态评价和通报，对进度滞后的实行红色预警、进度持平的实行黄色提醒、进度超前的实行绿色鼓励，对连续2个月红色预警的项目实施专项督查，严重滞后的项目视情况进行约谈。

四、时间安排

4月15日前，完成任务清单。5月至10月，组织实施整治攻坚，其中10月底完成省级事故多发点段和重点路段整治。11月底前完成五公里近十年交通事故死亡十人以上路段。12月底完成整治任务和项目验收工作，并跟踪提升整治工作的质量和效果，总结经验做法，建立并优化长效管理制度。

五、保障措施

（一）强化组织领导。各部门各乡镇要高度重视公路交通事故多发点段专项整治行动，成立工作专班，健全工作机制，建立任务清单，强化对专项整治工作的领导、部署和推动，保障各项整治任务顺利开展、按期完成。

（二）强化督促检查。要加强工作进度督查和工作效果评估总结。建立工作动态和信息跟踪报送制度,并在每月25日前报各单位上级部门和县平安交通建设年领导小组办公室（邮箱：269750321@qq.com）；要根据月度进展实施动态评价、通报，适时组织技术支持单位开展督导检查，强化动态跟踪和技术指导,确保工作任务落实到位。

（三）强化资金保障。要按照事权和财权划分规定，积极筹措资金用于事故多发点段、安防工程、病危桥梁、国省道平面交叉、隧道、高速公路和普通国道标志标线提升整治工作。

（四）强化部门协同。要结合当地实际明确各项整治任务的牵头部门和职责分工，加强协调，及时解决存在困难和问题。交通运输、公安、应急管理部门要加强沟通、密切配合、形成合力，共同推进工作落实。

附件

全县公路交通事故多发点段专项整治行动工作进度表

| 序号 | 工作任务 | 季度工作任务 | 责任 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 |  |
| 1 | 强化事故点段治理 | 完成1个省级公路交通事故多发点段和1个市级公路交通事故多发点段。 | 1.完善工作网络。 2.明确责任单位、责任人和工作计划安排。 3.开展安评、设计和政策处理等前期工作。 | 1.全面开展安全性评价、设计工作。 2.加快开展政策处理、招投标等准备工作，力争项目开工。 | 工程进度大于80%。 | 10月底全部完成主体工程 | 县公安局、县交通运输局、县应急管理局 |
|  |  | 完成1个国省道五公里十年交通事故死亡十人以上路段整治。 | 1.完善工作网络。 2.明确责任单位、责任人和工作计划安排。 3.开展安评、设计和政策处理等工作。 | 1.完善治理方案，基本完成项目审查审批、招投标等工作。 | 总体进度大于80%。 | 全部 完成 | 县公安局、县交通运输局、县应急管理局 |
| 2 | 深化生命安全防护工程 | 进一步完善农村公路安防工程；实现农村公路临水临崖及4米以上落差路段安全设施全覆盖。 | 细化指标、分解落实，明确责任人，完善工作网络。 | 全面实施整治，完成进度30%。 | 加快推进并完成进度80%。 | 全部 完成 | 县交通运输局、县公安局 |
|  |  | 进一步完善国道安防工程；实现普通国省道临水临崖及2.5米以上落差路段安全设施全覆盖。 | 细化任务，下达清单。 | 完成项目审查审批、设计、招投标等工作。 | 加快推进并完成进度80%。 | 全部 完成 | 县交通运输局、县公安局 |
| 3 | 继续病危桥梁改造 | 实施国省道危桥改造2座。 | 开展前期设计工作。 | 设计审查、审批。 | 开工并完成工程进度大于70%。 | 全部 完成 | 县交通运输局 |
| 4 | 标志标线整治 | 完成普通国道标志标线规范整治。 | 下达治理任务，完善工作机制。 | 梳理普通国道事故多发点段涉及标志标线不规范的点位。 | 全面推进整治，完成任务量80%。 | 全部 完成 | 县交通运输局、县公安局 |
| 5 | 提升隧道安全水平 | 提升完善排查确定的重点隧道相关设施设备。 | 1.排查确定需完善设施、设置执法装备的隧道。 2.细化指标、分解落实；明确责任人，完善工作网络。 | 1.力争完成重点隧道增设交通管理执法装备的前期工作。 2. 联合排查、确定并力争完成机非混行隧道整治项目的前期工作。 3.启动隧道通风、照明、逃生通道标识和监控、预警等设施设备完善工作。 | 1.重点隧道增设交通管理执法装备项目全面开工，力争总体进度大于50%。 2.完成隧道通风、照明、逃生通道标识和监控、预警等设施设备完善工作。 | 全部 完成 | 县交通运输局、县公安局 |

附件2

全县危险货物道路运输安全专项整治

行 动 方 案

根据省市政府平安交通建设年活动的总体部署，结合《全市危险货物道路运输安全专项整治行动方案》，并结合文成实际，特制定本行动方案。

一、工作目标

紧扣“大数据、网格化、全链条”闭环管控要求，进一步巩固“雷霆整治”“铁拳整治”成果，确保整治力度不减、标准不降。通过一年的专项整治，全面完成挂靠车辆清理，切实加强“两外”车辆监管，实现车辆罐体100%安全检查、从业人员100%安全教育、企业资质100%符合条件，建成1个危运车辆公共停车场。确保不发生较大事故，努力实现行业本质安全水平和安全生产形势明显好转。

二、重点任务

（一）严控危货道路运输运力总量。加强区域危货道路运输市场监测，强化运力监管，切实提高运力供给和市场需求匹配度。根据企业安全生产基础、安全生产管理、日常监管处罚等情况，每季度对危货道路运输企业安全状态进行动态评价，根据评价结果进行“蓝黄橙”分色管理，对存在重大安全隐患和违法行为的，依法实施约谈训诫、停产停业或淘汰取缔。建立运力发展和安全生产挂钩机制，强化“奖优罚劣”，引导行业集约化、规模化发展。（县交通运输局、大峃镇、巨屿镇）

（二）巩固挂靠和异地经营车辆整治成果。严格落实协议公证、会计事务所审核、网格长签字确认、验收复核评审等程序，切实做好挂靠车辆清理验收复核工作，抓好挂靠经营整治闭环，2021年4月底前对全面清理挂靠经营车辆开展“回头看”。将“五统一”要求纳入日常监督检查范围，坚决防止挂靠行为反弹。持续推进外省在我县长期异地经营车辆备案工作，落实外省籍车辆进文上报电子运单制度，强化“两外”车辆监管。从2021年4月起，对未办理备案或填报电子运单的外省籍车辆按规定进行处置。（县交通运输局、县应急管理局、市生态环境局文成分局和属地乡镇）

（三）提高车辆罐体安全防护性能。严格新增或更新危货运输车辆安全性能审核，优先支持质量稳定、性能优异的厂家和车型，鼓励企业使用罐式集装箱或罐式集装箱专用车运输危险货物。按照《道路运输达标车辆核查工作规范》要求，加强危货车辆达标核查工作，强化达标管理。（县交通运输局、县公安局）增设危险货物运输罐体防护装置，提升安全性能。对特别管控危险化学品车辆实行标识管理，在车身增设醒目颜色或标识，以实现车辆的快速辨识，提升监管精准度。2021年6月底前完成特别管控危化品运输车辆改造，2021年底前完成全部危化品运输车辆改造。（县交通运输局、县公安局、县市场监管局）配合市级主管部门采用“双随机、一公开”等方式，加大对罐体检验机构的监督检查力度，坚决打击违规出具检验证书或检验报告等行为。（县市场监管局）按照交通运输部、工信部、公安部、市场监管总局等部署要求，在2021年6月底前启动常压液体危险货物罐车安全隐患专项整治。（县交通运输局、县经信局、县公安局、县市场监管局）

（四）提升危运从业人员综合素质。督促企业在聘用驾驶员、押运员、安全管理人员等时，做好从业资格审核工作。2021年6月底前，县有关部门对本地危货运输驾驶人开展一次全面排查，及时清理有吸毒、酒后驾驶等记录的驾驶人员。（县交通运输局、县公安局）加强从业人员教育培训，2021年起危货运输企业主要负责人和安全管理人员初次安全培训时间不得少于32学时，从业人员岗前培训时间不得少于24学时，并由企业组织考试合格后上岗；企业主要负责人、安全管理部门负责人、专职安管员每年再培训时间不得少于18学时，驾驶员、押运员、装卸管理人员每月安全教育培训时间不得少于2学时，其中从事特别管控危化品运输的人员培训时间不得少于3学时。实施从业人员“安全码”管理，对红码从业人员由所在企业开展不少于3天的安全知识警示教育脱岗培训，对黄码从业人员限制从事特别管控危化品运输。（县交通运输局）

（五）强化危货运输全过程安全管控。强化运输业务委托管理，危险货物托运人在运输业务委托或公开招标时，应核实运输企业当期“安全码”等级，不能委托橙码企业从事跨省、跨设区县的危险货物道路运输业务，不能委托黄码企业从事跨省的危险货物道路运输业务；应设置企业入围条件，其中技术和安全分占比不低于50%，严禁恶意压价委托行为。危险货物充装或装载单位应严格落实车辆、人员、罐体、运单和货物的查验制度（以下简称“五必查”），查验结果不符合要求的不得充装或装载。县有关部门每半年要对充装单位组织一次检查，依法从严查处违法违规行为。（县应急管理局、市生态环境局文成分局、县交通运输局）危险货物运输企业应按规定严格执行电子运单填报制度，规范填报电子运单；申领从业人员安全码，实行“亮码上岗、扫码作业”；加强车辆、罐体的出车前、运输途中和回场后例行检查，并做好记录，确保安全状况良好。各有关部门要加强危货运输车辆实时动态监控，每月按不低于10%车辆比例抽查并通报动态监控情况。（县交通运输局）强化危货运输车辆运行道路控速管理，通过完善交通安全设施、增设测速设备等措施，有效防范危货车辆道路通行安全风险。（县公安局、县交通运输局）

（六）加快危运车辆公共停车场建设。全面排摸危化品公共停车场情况和建设需求，建立部门协调联动机制，加快推进危化品车辆公共停车场建设，力争2021年底前新建一个危货车辆公共停车场。（县交通运输局、县住建局、县自然资源和规划局、县应急管理局）

三、工作举措

（一）完善网格化管理机制。严格落实“两长四员”网格化管理机制，确保所有危货道路运输企业全覆盖。进一步完善网格化管理工作机制，健全分工协作、齐抓共管的责任体系，层层压紧、压实责任链条。

（二）加强常态化监督检查。建立完善监督检查清单和重大隐患判定标准，持续强化危货运输企业、人员、车辆隐患排查整治和日常监管。采用综合检查、专项检查、第三方服务等方式，全面排查重大风险隐患，确保发现无遗漏。实施问题隐患“发现、交办、整改、督查、销号”的全过程闭环管理，确保整改到位。

（三）强化危运智控平台应用。按照“政府监管平台、企业运营平台、从业人员工作平台”的定位，应用好危货运输智控平台，按照省统一部署，6月底前应用2.0版。按照实体化运行要求，持续完善工作体系、技术保障体系和服务体系，明确职责分工，健全工作机制，严格落实责任，利用数字赋能，提高整体智控水平。

（四）强化部门间协同监管。在县政府的统一领导下，加强交通运输、公安、应急管理、市场监管、生态环境、建设等相关部门的协同监管，建立常态化工作机制，强化联合执法检查。加强企业登记与行业许可衔接，全面清理已申请危货运输经营范围但6个月内未办理道路运输经营许可的企业。

四、时间安排

4月中旬前，制定实施方案，明确目标任务、时间节点和职责分工，整合资源力量，健全工作机制；4月下旬至10月底，按照实施方案和目标任务，全面开展整治，确保全面落实各项整治举措；12月底前，在全面完成整治任务目标基础上，总结专项整治经验做法，进一步固化形成长效机制。

五、保障措施

（一）加强组织领导。高度重视危险货物道路运输安全专项整治行动，按照平安交通建设年活动的统一部署，成立工作专班，加强工作力量，健全工作机制，强化对专项整治工作的领导、部署和推动，保障各项整治任务顺利有效推进。

（二）强化考评督查。将企业总量控制、危货运输车辆停车场建设等关键指标纳入对县对相关主管部门的年度考核体系，切实压实责任。采用“四不两直”明查暗访、联合检查等方式，不定期开展督查检查，及时了解各地工作开展情况并予以通报，形成比拼赶超氛围。

（三）加强政策支持。县交通运输局、县财政局等相关部门积极研究出台支持性政策，针对公共停车场建设、车辆罐体改造、挂靠车辆清理处置等重点难点问题，在用地保障、资金补助、税费减免等方面予以支持，帮助企业解决存在的实际困难。

（四）强化宣传引导。充分利用政府网站和各类媒体，采取多种形式大力宣传专项整治的意义、进展情况和取得的成效，尤其要充分运用正反两方面的典型，加强正向引领和反面警示教育，积极开展以案释法，加强宣传教育，形成全社会参与支持、群防群治的良好局面。

全县危险货物道路运输安全专项整治行动工作进度表

| 序号 | 工作任务 | 进度安排 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 |  |
| 1 | 严控危货道路运输企业总量 | 1.加强危货道路运输市场监测，强化新增企业和运力审批管理。 2.每季度开展企业安全等级动态评价，实施分类监管。 3.建立运力发展和安全生产挂钩的淘汰机制。 | 制定危货道路运输市场提升方案，建立运力发展与安全生产挂钩机制。 | 强化新增企业和运力审批管理，开展企业安全等级动态评价，促进企业整合兼并。 | 强化新增企业和运力审批管理，开展企业安全等级动态评价，促进企业整合兼并。 | 强化新增企业和运力审批管理，开展企业安全等级动态评价，促进企业整合兼并。 | 县交通运输局 |
| 2 | 巩固挂靠和异地经营车辆整治成果 | 1.做好挂靠车辆的清理验收复核，加强“五统一”要求日常检查。 | 全面完成挂靠车辆清理。 | 开展挂靠清理“回头看”。 | 加强“五统一”要求日常检查，防止反弹。 | 加强“五统一”要求日常检查，防止反弹。 | 县交通运输局 |
|  |  | 2.持续推进外省车辆的异地经营备案，落实进温车辆上报电子运单制度，对未办理备案或进温登记的车辆按规定进行处置。 | 贯彻落实外省籍车辆进温登记通知。 | 对未办理备案或登记的外省籍车辆按规定进行处置 | 持续强化“两外”车辆监管。 | 持续强化“两外”车辆监管。 | 县交通运输局、县应急管理局、市生态环境局文成分局 |
| 3 | 提高车辆罐体安全防护性能 | 1.严格审核新增或更新的危货运输车辆安全性能，强化安全设施配备。 | 部署落实省制定的鼓励选用优质危运车辆举措。 | 严把危货车辆准入关。 | 严把危货车辆准入关。 | 严把危货车辆准入关。 | 县交通运输局、县公安局 |
|  |  | 2.增设危险货物运输车辆罐体防护装置，对特别管控危化品运输车辆车身增设醒目颜色或标识。 | 部署落实省制定的车辆罐体加固改造和增设方案。 | 完成特别管控危化品运输车辆加固改造和增设。 | 持续推进车辆罐体加固改造和增设。 | 完成所有危化品运输车辆加固改造和增设。 | 县交通运输局、县公安局、县市场监管局按职责分工负责 |
|  |  | 3.加强对罐体检验机构的监督检查。 | 建立监督检查制度。 | 加强监督检查。 | 加强监督检查。 | 加强监督检查。 | 县市场监管局 |
|  |  | 4.开展常压液体危险货物罐车安全隐患专项整治。 | 省里对接国家专项整治方案。 | 根据省、市制定出台的常压罐车专项治理方案，结合当地实际，制定实施方案。 | 全面启动常压罐车专项整治。 | 持续推进常压罐车专项整治。 | 县交通运输局、县经信局、县公安局、县市场监管局 |
| 4 | 提升危运从业人员综合素质 | 1.督促企业加强从业人员聘用把关，查处有吸毒、酒后驾驶等记录的危货驾驶员。 | 按照全省统一部署,督促企业把好从业人员聘用关的通知。 | 开展一次全面排查，及时查处聘用不合规驾驶人行为。 | 加强监督检查。 | 加强监督检查。 | 县交通运输局、县公安局 |
|  |  | 2.督促从业人员100%接受安全教育培训。 3.强化从业人员“安全码”管理。 | 督促企业加强教育培训，启用从业人员“安全码”管理。 | 加强从业人员教育培训情况检查，持续推进“安全码”管理。 | 加强从业人员教育培训情况检查，持续推进“安全码”管理。 | 加强从业人员教育培训情况检查，持续推进“安全码”管理。 | 县交通运输局 |
| 5 | 强化危货运输全过程安全管控 | 1.强化运输业务委托管理。 2.督促严格落实装载前“五必查”。 | 加强监督检查，严处违规委托行为。 | 加强监督检查，严处违规委托行为。 | 加强监督检查，严处违规委托行为。 | 加强监督检查，严处违规委托行为。 | 县应急管理局、市生态环境局文成分局、县交通运输局 |
|  |  | 3.督促企业落实运单填报、车辆例检、动态监控等主体责任。 | 加强监督检查，每月按不低于10%比例抽查并通报动态监管情况。 | 加强监督检查，每月按不低于10%比例抽查并通报动态监管情况。 | 加强监督检查，每月按不低于10%比例抽查并通报动态监管情况。 | 加强监督检查，每月不低于10%抽查通报动态监管情况。 | 县交通运输局 |
|  |  | 4.强化危货运输车辆匝道控速管理。 | 增设匝道测速设备，加大超速行为处罚力度。 | 增设匝道测速设备，加大超速行为处罚力度。 | 增设匝道测速设备，加大超速行为处罚力度。 | 增设匝道测速设备，加大超速行为处罚力度。 | 县公安局、县交通运输局 |
| 6 | 加快危运车辆公共停车场建设 | 1.力争完成危货车辆公共停车场建设。 | 完成危货车辆公共停车场建设选址。 | 及时通报和协调解决实际问题，完成委托设计、图审、资金批复、招投标。 | 进场施工并完成工程量的60%。 | 力争完成危货车辆公共停车场建设。 | 县住建局、县交通运输局、县自然资源和规划局、县应急管理局 |

附件3

全县长途班车和包车客运安全专项整治

行 动 方 案

根据省市政府平安交通建设年活动的总体部署，结合《全市长途班车和包车客运安全专项整治行动方案》，并结合文成实际，特制定本行动方案。

一、工作目标

全力提升客运企业安全管理水平和改善客运市场秩序，为客运行业持续、稳定、健康发展和“重要窗口”建设提供坚实的安全保障。通过一年的整治，显著减少道路客运长途班线，显著提升客运车辆总体安全性能，显著改善客运市场秩序，有效遏制非法营运行为；实现客运安全事故总量进一步下降，事故数量明显下降，不发生较大事故，坚决遏制杜绝重特大客运安全事故，安全生产形势持续稳定好转。到2021年底，全县确保淘汰57座以上营运客车11辆，全面实现道路旅客运输数字化监管。

二、工作任务

（一）确保淘汰57座以上营运客车。采取经济补偿、包车运力置换、调整经营用途等疏堵结合的措施，全面推进57座以上营运客车淘汰工作。全面加快报废淘汰使用年限超过10年以上的57座以上营运客车；视情采用报废、调整经营用途（定制公交）等形式全部淘汰其他使用年限较短的57座以上营运客车。（县财政局<国资办>、县长运公司、县交通运输局）引导淘汰车辆使用年限10年以上、排放标准为国三级以下、车辆登记性质为“公路客运”“旅游客运”性质的19座以上营运客车。（县交通运输局、县公安局、县财政局<国资办>、县经信局、县长运公司及其他相关客运国企）

（二）强化客运车辆联网联控。升级客运车辆动态监控系统，实现匝道、枢纽等全路段监控；督促客运企业强化动态监控主体责任，落实监控要求。要全面落实“两客”（三类以上客运班车和旅游包车）车辆智能视频监控报警防疲劳数据调用监测和农村客运班车联网联控互联接入监测，2021年底实现两客车辆防疲劳数据调用上线率90%以上，农村客运班车联网联控互联接入上线率80%以上。（县公安局、县交通运输局、相关客运国企）

（三）加强外省籍客运车辆进入文成县域范围内的监管。全面排摸外省入文营运客车经营情况，做好班车信息登记，建立入文高频大型客车数据库，加强入文客车经营监控。及时查处未规范进站经营的车辆，并函告相关省市行业主管加强监管。强化外省籍车辆的严重交通违法和重大安全隐患抄告力度，督促注册地管理部门加强源头管控。加强与省交通运输厅对接，及时获取外省籍客运包车进入我县数据信息，加强外省籍客运包车入文管控。（县交通运输局、县公安局）

（四）全面整顿治理客运企业挂靠经营。按照全省统一认定标准，全面排查道路旅客运输企业和车辆经营模式，根据公车公营、承包经营、挂靠或变相挂靠经营等类型，建立不规范企业和车辆清单。2021年底前，基本完成不规范经营行为的清理整顿。（县交通运输局、县财政局<国资办>、县长运公司）

（五）严厉打击非法营运行为。加大非法营运客车查处力度，加强部门协同配合和信息互通共享；市场监管部门梳理经营范围含“道路旅客运输经营”的企业名单，共享给交通运输部门。各部门联合开展以打击客运市场“黑企业”“黑站点”“黑车”“黑服务区”为重点的专项整治行动，组织开展800公里以上客运班线非法营运专项整治行动。完善非法营运举报查处机制，对乘客举报、相关部门抄送、执法检查过程发现的非法营运和违规经营行为，要从企业源头追溯、一查到底。每半年组织一次打击非法营运企业入企“回头看”活动，彻底杜绝企业非法经营行为。（县交通运输局、县公安局、县市场监管局）

（六）全面整治变型拖拉机。强化区域内变型拖拉机源头动态管理，做好对外省籍变型拖拉机排查核实和营运退出告知，划定拖拉机禁限行区域。严把年检关，对擅自拼装、改装、变更发动机或底盘的，依法依规处理。对未通过检验、脱检的车辆信息及时通报公安机关交管部门。强化联合执勤执法机制，持续保持路面变型拖拉机高压严管态势，对变型拖拉机超年限使用、改拼装、假牌、套牌、无牌、违法载人、酒驾、闯禁、无证驾驶、闯红灯等交通违法行为依法从严查处。落实农机报废补贴政策，力争2021年12月底全面淘汰变型拖拉机。（县农业农村局、县公安局、各乡镇）

三、工作举措

（一）开展安全评估和风险排查。组织客运企业开展贯彻落实《道路旅客运输企业安全管理规范》情况自查自纠，聘请第三方机构依据《道路旅客运输企业安全生产评估要点》实施全面评估，12月底前基本实现评估问题整改到位。各部门各乡镇加强客运安全风险分级管控和隐患排查治理，组织对违法上客点、非法经营线路及接驳点依法严肃查处。

（二）加强执法监督检查。按照客运安全生产执法监督指南要求，加大培训力度，提升对企业落实安全生产主体责任的监督检查能力和水平；探索交通、公安、市场监管等部门联合执法模式，加强交通、公安、文旅、应急管理等部门密切联动，特别强化节假日、旅游旺季等重点时段和旅游集散中心、旅游景区（点）等重点区域的旅游客运监督管理，从严查处各类违法行为。到2021年底，客运车辆百车违法案件比例降至1.5%以下，月度超速比例降至3%以下。

（三）大力推进客运数字化监管。充分利用公路与运输智控平台、道路客运数字化监测监管系统、联网联控系统等信息平台，强化行业数字化管理，加强数据分析应用，重点落实对超长时间和超长距离的班车、包车客运动态监管。在省级非法营运监管系统基础上，建设与当地管理相适应的非法营运区域布控管理应用系统，运用大数据、信息化，开展“科技打黑”；强化交通与公安部门合作，利用公安路面卡口、电子警察等数据优势，实现协同预警、重点布控，实施精准打击。利用公路与运输智控平台安全码机制，先行在定制客运推行驾驶员安全码，加快全面落实驾驶员安全管控。

（四）加速推进行业转型发展。加快推进班车定制客运发展，满足旅客便捷出行需求，挤压黑车空间。建立道路旅客运输运力“奖优罚劣”机制，对管理规范的企业通过兼并、收购等方式推进公司化、规模化发展的，给予政策支持。

四、工作安排

4月20日前，完成道路旅客运输重点企业、57座以上营运客车和非法营运相关情况梳理。10月底前，全面完成整治。11月底，上报工作总结。12月底前，建立客运企业监管、行业治理、部门协同以及行业内部治理能力提升的相关长效工作制度。

五、保障措施

（一）加强组织领导。成立工作专班，充实工作力量，完善工作体系和工作机制，实行任务清单化管理，对照问题清单，明确整治方案，逐一明确每项任务分工、时间安排和工作措施。

（二）加强政策保障。县交通运输局牵头公安、财政等有关部门，结合省市级财政以奖代补政策。研究制定全县57座以上营运客车经济补偿、包车运力置换、调整经营用途等具体政策。按照“一企一策”“一车一策”原则制定细化保障方案，对客运企业挂靠经营治理，鼓励通过回购合营、淘汰补助、运力调整等方式，妥善有序推进，切实保证稳定。

（三）加强行业稳控。提前开展风险评估，做好摸查研判，建立相关预案，畅通信访渠道，加强舆情监控，化解矛盾问题，妥善处理因淘汰车辆、治理挂靠经营等可能发生的聚众滋事和矛盾冲突，确保不发生群体性事件或极端事件。

（四）加强考评督查。严格按照“平安建设年”活动考评、“两客”专项整治考评体系和“两客一危”综合智控评价体系，严格落实考核指标各项要求，根据月度评价排名情况，加强薄弱环节整治，按规定时间报送整治信息。要采用“四不两直”明察暗访、联合检查等方式，不定期开展督查检查，确保整治各项重点任务有效落实。

（五）加强舆论宣传。充分发挥新闻媒体社会舆论引导作用，营造良好的整治氛围。积极宣传安全专项整治政策和乘坐非法营运客车的危害，突出宣传合法运输在保障乘车安全、公共安保等方面重要作用，要积极发动社会各界力量，形成舆论宣传引导良好氛围。

全县长途班车和包车客运安全专项整治行动工作进度表

| 序号 | 工作任务 | 计划节点 | 责任 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 |  |
| 1 | 加快淘汰隐患问题车辆。力争全部淘汰57座以上营运客车。 | 启动淘汰政策制定，编制任务清单，做好实施动员。 | 综合施策，有序推进，累计淘汰57座以上营运客车20%以上。进行半年度通报。 | 集中攻坚，重点突破，累计淘汰57座以上营运客车50%以上。 | 力争全部完成淘汰任务，并对淘汰情况进行问题跟踪评估。 | 县交通运输局、县公安局、县财政局、县经信局 |
| 2 | 强化客车联网联控应用管理。两客车辆智能视频监控防疲劳数据调用上线率90%以上，农村班车联网联控互联接入上线率80%以上。 | 研究加快两客车辆防疲劳数据调用和农村客运班车联网联控互联方案，开展调研。 | 启动开展两客车辆防疲劳数据调用省级端接入工作；开展第三方农村客运服务质量测评，研究农村客运班车联网联控指标；组织开展对农村班车客运驾驶员安全应急技能和服务规范的培训。 | 完成规定客车防疲劳数据调用接入，并按期进行通报，督促提升防疲劳系统上线率；组织实施客运班车联网联控互联接入，并按期进行通报；会同公安部门开展乘客站立区城乡公交车辆的风险整治行动。 | 全面完成客运车辆动态信息互联接入目标，研究接入常态化保障制度。 | 县交通运输局、县公安局 |
| 3 | 加强外省籍客运车辆入温监控。完成客运班车信息登记，建立入文高频大型客车数据库。对未经审核同意的车辆停止进站经营。 | 全面排摸外省入文客运车辆经营情况。建立入浙高频外省籍大型客车数据库。 | 在摸排基础上完成对外省籍省际客运班车信息登记。 | 交通运输、公安等部门开展外省籍客运车辆非法营运联合打击行动。 | 落实外省籍车辆的严重交通违法和安全隐患抄告制度。 | 县交通运输局、县公安局 |
| 4 | 全面整顿治理客运企业挂靠经营，对变相挂靠和不规范承包经营的企业、车辆开展清理整顿。 | 指导企业开展调研和动员工作 | 根据省里印发的挂靠经营认定标准和挂靠整治文件，组织开展全市挂靠情况排查。 | 开展挂靠治理，并组织相关进度检查和入企实地调查，加快治理进展。 | 基本完成挂靠治理任务，开展任务完成评估，建立常态化机制。 | 县交通运输局 |
| 5 | 严厉打击非法营运、违规经营行为。逐步降低交通违法案件比例和月度超速比例，客运车辆百车违法案件比例降至1.5%以下，月度超速比例降至3%以下。 | 1.启用非法营运车辆监管系统1.0版，并开展非法营运系统应用培训；组织开展春运客运行业暗查。 2.“两客”车辆月度超速比例降至10%以下。 | 1.联合公安、市场监管等部门联合开展专项行动；建立“黑企业”、“黑站点”、“黑车”动态数据库。 2.“两客”车辆月度超速比例降至7%以下。 | 1.依托系统数据对非法营运情况进行排摸；组织对营转非等车辆较多企业开展入企调查和问题分析。 2.“两客”车辆月度超速比例降至5%以下。 | 1.组织开展非法营运涉及企业入企“回头看”行动；总结非法营运专项行动实施情况。2.“两客”车辆月度超速比例降至3%以下。 3.百车违法案件比例降至1.5%以下。 | 县交通运输局、县公安局、县市场监管局 |
| 6 | 推进客运数字化监管。在县中心和执法部门应用客运数字化监测监管系统。推广应用公路与运输智控平台，在定制客运领域落实推广驾驶员安全码。 | 启用客运数字化监测监管系统（2020版）,完成县级培训应用；启用全省非法营运监管系统 1.0版，组织执法部门应用。 | 启用“两客一危”智控指标指数，开展月度排名；利用运输智控平台安全码机制，在定制客运领域推行驾驶员安全码。 | 配合完成客运站场站务互联，强化对省外车辆入市监测分析，并函告相关省份；配合完成定制客运网络平台互联升级，启动包车客运所有业务趟次牌登记，实现省际省内包车客运标志牌数字化应用。 | 非法营运监管系统实现全覆盖应用，市级布控系统并实现省市互联。鼓励包车客运领域推行驾驶员安全码。 | 县交通运输局 |

附件4

全县超限超载货车专项整治行动方案

为全面落实省市关于有效防范化解重大安全风险的决策部署,以及“平安交通建设年”活动工作要求，坚决打赢遏制重大生产安全事故攻坚战，切实保障公路完好和人民群众的生命财产安全，结合我县实际，特制定本行动方案。

一、工作目标

通过开展超限超载货车专项整治行动，有效遏制公路违法超限超载行为，从严从重打击“百吨王”和严重超限超载货运车辆，将普通公路超限超载率控制在4%以下，有效保护公路、桥梁等设施，防范因严重违法超限超载引发较大交通事故。

二、工作任务

围绕违法超限超载货车整治，以重点货运源头单位、重点运输企业、重点车辆、重点行业领域、重点路段为整治重点，对“百吨王”和严重违法超限超载车辆“露头就打”、专案经营查处，形成强大执法态势，切实保障公路完好、安全、畅通，更好保护广大人民群众生命财产安全。

（一）加强治超联合执法

1、结合治超非现场执法设备监控数据和治超流动执法发现的超限超载高发路段情况，制定重点区域、重点路段、重点时段执法方案。每周开展联合执法不少于一次，每次开展时间不少于4小时。（县交通运输局、县公安局、县综合行政执法局）

2、及时调配执法力量，重点加大夜间、凌晨、午间等易发时段和违法多发路段的超限超载车辆治超查纠力度，针对性开展短平快的集中行动。（县交通运输局、县公安局、县综合行政执法局）

（二）加强非法改装货运车辆的违法处罚

1、对现场查处的“百吨王”等严重超限超载车辆非法改装的，由公安交通管理部门责令恢复原状并依法处罚；对治超非现场执法取证的“百吨王”超限超载车辆，由交通运输部门将相关证据通过信息系统推送公安交通管理部门，由公安交通管理部门调查其车辆非法改装行为，对本省车辆责令恢复原状和依法处罚，并加强货车年检年审把关,对外省车辆将改装信息抄告车籍地公安交通管理部门；交通运输部门发现或接到群众举报的非法改装车辆线索的，应及时移交公安交通管理部门处理。（县公安局、县交通运输局）

2、依法处罚“百吨王”等严重超限超载车辆后，应将非法改装车辆的改装企业信息抄告经信、市场监管部门，由经信部门提请国家车辆准入管理部门及市场监管部门依法依规处理。对机动车维修企业违法从事货车非法改装的，由交通运输部门依据有关法律、法规依法依规处理。（县经信局、县市场监管局、县交通运输局、县公安局）

3、道路运输企业应自行对企业所属非法改装车辆恢复原状。发现违法超限超载车辆非法改装未恢复原状的，由交通运输部门依法依规处理。（县交通运输局、属地乡镇人民政府）

（三）强化货运源头综合治理

1、及时公布、更新重点货运源头单位名单。相关行业主管部门加强监管，积极引导重点货运源头单位安装使用称重设备和视频监控，8月底前落实重点货运源头单位安装和使用计量称重和视频监控设备，防止超载超限车辆出场（站）。相关监控视频和称重数据按规定接入超限运输治理监管平台。（县发改委、县经信局、县自然资源和规划局、县交通运输局、县市场监管局、县综合行政执法局、各乡镇人民政府）

2、执法部门加强行业监管，通过巡查、视频监控等方式加强对货运源头单位的监督执法，依法对其违法装载行为实施处罚。（县发改委、县经信局、县自然资源和规划局、县交通运输局、县市场监管局、县综合行政执法局、各乡镇人民政府）

（四）强化治超非现场执法

1、完成全县现有治超非现场执法设施升级改造。全面应用浙江省公路超限运输治理监管平台。（县交通运输局）

２、推进实施治超非现场执法设施建设和项目管理，根据《2021年温州市治超非现场执法工作方案》（温治超办[2021]1号）相关要求，2021年全县完成治超非现场执法车道８条建设任务。（县交通运输局）

3、着力提高治超非现场执法处罚率。“百吨王”及多次未处理的案件要进行追溯，对车辆加强路面针对性截查，对企业实施入户专项督查，对源头企业进行溯源并依法实施联合惩戒。积极推进治超非现场执法未处理记录累计数量多的车辆及企业，纳入省级信用平台实施联合惩戒。2021年做到治超非现执法案件占比60%以上，非现案件查处率80%以上。（县交通运输局、县公安局）

（五）加强县际治超执法

完善治超联勤联动工作机制。组织与相邻县市开展治超联合行动，重点对“百吨王”等严重超限超载现象、货运源头较为集中的路段和地区进行检查，每月至少开展一次。（县交通运输局、县公安局、县综合行政执法局）

（六）落实“百吨王”举报奖励

对实名举报“百吨王”违法超限超载车辆行驶公路的举报人，根据《浙江省道路运输违法行为举报奖励暂行办法》给予奖励。（县交通运输局、县财政局）

三、工作举措

（一）强化部门协同。充分依托治超联合执法常态化制度化工作机制，强化治超联合执法部门协同。

（二）强化区域协同。落实治超执法信息共享与通报、联管联控工作机制，开展区域联合治超执法工作。依托长三角治超联动工作机制开展联动治超，组织对“百吨王”等严重超限超载现象频发、货运源头较为集中的路段和地区开展联合执法检查专项行动。

（三）强化“一超四罚”。对于符合“一超四罚”条件的“百吨王”及严重违法超限超载车辆，要严格按照有关规定处罚，查处率为100%。

（四）强化装载源头倒查。落实路面执法与源头监管倒查工作机制，对路面联合执法中已查处的违法超限超载车辆，核实货物装载源头单位，录入处罚案卷，固定证据，并将有关信息移送抄告至所在辖区安委办。

四、时间安排

4月15日前，完成超限超载货车专项整治方案，明确目标任务、时间节点和职责分工。10月底，基本完成整治任务，各项整治任务基本落实到位。12月底，全面完成整治，并建立“百吨王”及严重超限超载车辆治理长效机制。总结材料于12月8日前报送县治超办。

五、保障措施

（一）加强组织领导。高度重视超限超载货车整治专项行动，成立工作专班，充实专班力量，切实发挥好工作专班的指导和协调作用，切实形成工作合力，解决矛盾问题，确保整治工作取得实效。

（二）加强监控评价。充分依托全县已建成的治超非现场执法点位，实时监控经行点位所在公路的货运车辆，自动评判分析、定期汇总全县违法超限超载车辆运行及分布情况。

（三）加强检查督促。完善以“百吨王”及严重超限超载车辆为重点的督查通报和重点货运单位目标考核制度，将违法超限车辆治理及“一超四罚”情况和重点货运源头单位称重数据和监控视频接入监管平台完成情况列入年度重点工作内容。

（四）营造舆论氛围。深入宣传贯彻《公路安全保护条例》和《浙江省公路条例》，充分利用报刊、杂志、广播、电视和互联网等平台，开设治超法律法规宣传专栏，采取张贴、发放挂图、横幅、标语，出动宣传车，召开现场咨询会等形式，全方位加强宣传教育，营造治超舆论氛围，争取社会各界和公众理解支持。

全县超限超载货车专项整治行动工作进度表

| 序号 | 工作任务 | 季度工作任务 | 责任 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 |  |
| 1 | 货运源头治理 | 1.公布重点货运源头单位名单。 2.重点源头单位安装和使用计量称重和视频监控设备，并按规定接入超限运输治理监管平台。 | 1.视频设备、称重设备安装率和企业前端联网率达到85%。 2.县治超办制定接入方案，推进货运源头单位称重信息接入源头治超信息监管平台。 | 1.视频设备、称重设备安装率和企业前端联网率达到90%。 2.推进货运源头单位称重信息接入源头治超信息监管平台。 | 1.视频设备、称重设备安装率和企业前端联网率达到95%。 2.推进货运源头单位称重信息接入源头治超信息监管平台。 | 1.视频设备、称重设备安装率和企业前端联网率达到100%。 2.推进货运源头单位称重信息接入源头治超信息监管平台。 | 重点货运源头单位行业行政主管部门 |
| 2 | 治超联合执法 | 1. 交通执法机构、公安交警部门制定执法方案。 2.加大治超联合执法工作力度。 | 县交通执法机构、公安交警部门联合制定联合执法工作方案。 | 围绕“百吨王”严重超限超载车辆开展集中整治行动。 | 围绕“百吨王”严重超限超载车辆开展集中整治行动。 | 在全面整治、巩固整治成果的基础上，形成“百吨王”车辆治理长效机制。 | 县交通运输局、县公安局 |
| 3 | 非法改装车辆处罚 | 责令“百吨王”非法改装车辆恢复原状并依法处罚。 | 全面开展整治，责令“百吨王”非法改装车辆恢复原状并依法处罚。 | 全面开展整治，责令“百吨王”非法改装车辆恢复原状并依法处罚。 | 全面开展整治，责令“百吨王”非法改装车辆恢复原状并依法处罚。 | 全面开展整治，责令“百吨王”非法改装车辆恢复原状并依法处罚。 | 县公安局、县交通运输局 |
| 4 | 非法改装企业处罚 | 对实施“百吨王”车辆非法改装的企业实施处罚 | 全面开展整治，对实施“百吨王”车辆非法改装的企业实施处罚。 | 全面开展整治，对实施“百吨王”车辆非法改装的企业实施处罚。 | 全面开展整治，对实施“百吨王”车辆非法改装的企业实施处罚。 | 全面开展整治，对实施“百吨王”车辆非法改装的企业实施处罚。 | 县经信局、县市场监管局 |
| 5 | 非法改装车辆所属道路运输企业处罚 | 对非法改装车辆所属道路运输企业实施处罚 | 道路运输企业自行对企业所属非法改装车辆恢复原状。 | 1.道路运输企业应自行对企业所属非法改装车辆恢复原状。 2.对非法改装车辆所属道路运输企业实施处罚。 | 对非法改装车辆所属道路运输企业实施处罚。 | 对非法改装车辆所属道路运输企业实施处罚。 | 县交通运输局 |
| 6 | 区域治超联动执法 | 开展区域联合治超执法工作。 | 1.县交通执法机构制定县际联动执法工作方案。 2.每月至少组织开展一次治超联合行动。 | 1.定期、不定期开展县际治超联动执法。 2.每月至少组织开展一次治超联合行动。 | 1.定期、不定期开展县际治超联动执法。 2.每月至少组织开展一次治超联合行动。 | 形成县际联动执法常态化工作机制。 | 县交通运输局、县公安局 |
| 7 | 治超非现场执法 | 完成治超非现场执法车道8条新增建设任务。 2.将“百吨王”车辆纳入全县治超非现场执法工作重点。 3.完成全县现有治超非现场执法设备升级改造。 4.推广浙江省公路超限运输治理监管平台应用。 5.2021年做到治超非现执法案件占比60%以上，非现案件查处率80%以上。 | 对“百吨王”车辆全面审核，精准查处。 2.启动2021年治超非现场执法车道建设计划工作。 3.抓紧推进现有治超非现场执法设备升级改造工作。 4.按照《2021年温州市治超非现场执法工作方案》文件要求开展非现案件的采集审核工作。 | 1.加大“百吨王”车辆查处力度。 2.开展新增治超非现场执法车道建设。 3.全面完成现有治超非现场执法设备升级改造。 4.全面推广浙江省公路超限运输治理监管平台。 5.对非现案件未处理数量大的企业进行路面针对性截查，并组织入企督查。 | 1.加大“百吨王”车辆查处力度。 2.开展新增治超非现场执法车道建设。 3.经多次催告仍不接受处罚的，依法向当地人民法院申请强制执行。 | 1.完成2021年度治超非现场执法设施建设。 2.全面加强治超非现场执法工作力度。 3.力争消除“百吨王”超限超载车辆。 4.2021年做到治超非现执法案件占比60%以上，非现案件查处率80%以上。 | 县交通运输局、县公安局 |
| 8 | 治超数据统计上报 | 县治超办每月、每季度汇总上报超限运输情况。 | 1.每月、每季按时汇总上报治超数据。 2.根据市治超办明察暗访及季度考核情况部署治超工作。 | 1.每月、每季按时汇总上报治超数据。 2.根据市治超办明察暗访及季度考核情况部署治超工作。 | 1.每月、每季按时汇总上报治超数据。 2.根据市治超办明察暗访及季度考核情况部署治超工作。 | 1.每月、每季按时汇总上报治超数据。 2.根据市治超办明察暗访及季度考核情况部署治超工作。 | 县治超办 |

全县超限超载货车专项整治行动任务清单

| 序号 | 工作任务 |
| --- | --- |
| 1 | 完成治超非现场执法车道8条建设任务。 |
| 2 | 治超非现场执法设施完好率不低于80%。 |
| 3 | “百吨王”车辆治超非现场执法审核率100%。 |
| 4 | 治超非现执法案件占比60%以上。 |
| 5 | 治超非现场执法查处率不低于80%。 |
| 6 | 重点货运源头单位称重监控数据接入治超信息监管平台率不低于50%。 |
| 7 | 普通公路超限率不高于4% |
| 8 | 每周开展联合执法不少于一次，每次开展时间不少于4小时。 |
| 9 | 组织与相邻的市、县开展治超联合行动，每月至少一次。 |

附件5

全县水上交通安全专项整治行动方案

根据《浙江省安全生产委员会关于加强水上运输和渔业船舶安全风险防控工作的实施意见》（浙安委〔2021〕6号）、《浙江省“平安交通年”海上交通专项整治行动方案》（浙交〔2021〕 28号）、《温州市安全生产委员会关于构建八要素管控机制全面加强水上交通安全风险防范工作的通知》（温安委〔2021〕3号）和《中共文成县委办公室文成县人民政府办公室关于全面组织开展“8+3”重点领域安全生产专项整治坚决打赢遏制重大生产安全事故攻坚战的通知》工作要求，为了有效防控水上安全事故，决定构建八要素闭环管控机制，结合文成实际，现就有关事项制度本方案（非通航水域相关工作参照执行）：

一、总体要求

贯彻落实习近平总书记关于安全生产重要论述精神，围绕船舶、船员、企业、航道、渡口、工作机制、应急能力、智控平台等八要素，健全水上交通安全管理机制，推动关键环节安全管理责任落实。切实抓好天顶湖非通航水域休闲船艇治理，加快渡口审批落实运营主体，严防整治反弹和无序现象。加强有效船舶营业运输证持证率达到100%，坚决遏制水上交通事故，保障我县水上交通安全形势持续稳定。

二、重点工作

（一）建立船舶“五大核查”管理机制，全面提高船舶本质安全水平

1、核查船舶各类证照是否齐全有效。将证照核查列为船舶现场监督必查项，各部门和涉渡乡镇按照职责范围内进行核查，实行核查留痕亮表机制，严格实行动态监管。（县交通运输局、县农业农村局、县文化和广电旅游体育局、涉渡乡镇）

2、核查船体质量与设备是否齐全完好。严格按照相关规定开展建造、改造渔船检验，确保图纸符合检验技术规范要求、船舶与图纸相符、证书与实船相符（县农业农村局、县交通运输局）；清理淘汰高风险船舶，推进清理非法渔船。（县农业农村局）

3、核查船舶装载与船舶检验证书核载是否符合。严格落实救生消防、通信导航等重要安全设备设施配备标准；严格渔船建造、改造检验、确保图纸与检验技术规范、船舶与图纸、证书与实船“三符合”。重点检验 10 人以上渔船稳性资料、结构水密性和船舶管系等项目。打击“证业不符”行为，清理无资质运营船舶，对擅自改建、船证不符以及救生消防设备、通信设备和航行设备未配备船舶一律要求整改；对不符合营运资质条件的，严格整改直至停运。优化改造船舶救生、消防安全设施设备，6 月底前完成机舱水位报警仪安装及自动灭火设备试点安装。（县农业农村局、县交通运输局）

4、核查安全管理制度是否健全。完善明确船舶管理、船员管理、作业管理、救援处置各项制度，并确保有效落实。（县农业农村局、县交通运输局、县文化和广电旅游体育局）

5、排查清理本地区“三无船”“僵尸船”，确保9月15日前清零。（县农业农村局、县交通运输局、县文化和广电旅游体育局、各涉渡乡镇）

（二）建立船员“四联查”制度，全面提升从业人员素质

1、审查从业人员资格情况。严格检查在船人员持证合法合规性，清理无证船员(县农业农村局、县交通运输局、县文化和广电旅游体育局)；8 月底前，渔业推行劳动力市场“一人一码”，年底前完善渔业船员数据库，加强渔业船员从业、流转信息规范化建设。（县农业农村局）

2、审查船员配备情况。将检查在岗船员是否满足船舶最低安全配员要求作为船舶现场检查必查内容，严格落实船员违法积分办法，严厉查处租借船员证书等违法行为。（县农业农村局、县交通运输局、县文化和广电旅游体育局）

3、检查船员定期培训教育情况。积极开展水上安全宣教“五进”活动，开展船员“全员”业务培训和安全警示教育，参训率 100。（县交通运输局、县农业农村局、县文化和广电旅游体育局）

4、审查船员实操能力。重点对船员应急演习、船舶关键性操作和关键性设备操作等实施操作性检查，客船实操检查率达到100%，其他船舶实操率达到 20%。（县交通运输局）

（三）建立船企“五大监管”措施，全面压实企业（船东）主体责任

1、强化企业落实经营船舶动态管理措施监管。督促航运企业完善船岸动态联系制度，加强船舶航行动态、船舶装载情况等动态实时监控；7月底前，严格落实渔船作业提前公告制度，坚决防范船舶碰撞事故发生。（县交通运输局、县农业农村局、县文化和广电旅游体育局）

2、强化企业落实安全制度情况监管。督促航运企业保持规定的经营资质条件和船舶营运条件，对发生事故和违章行为多发的企业实施四色警告，发生较大以上水上交通事故或者1年内发生2次一般水上交通事故的企业，一律实施停航整顿。（县交通运输局）

3、强化企业开展安全隐患定期排查整治情况监管。加强对航运、渔业企业（含渔业基层管理组织）安全生产责任制落实情况监督检查，督促建立健全安全风险隐患管控制度，制订并落实“两张清单”（县交通运输局、县农业农村局）。

4、强化企业岸基管理人员配备落实情况监管。加强对航运企业海务、机务管理人员配备和履职情况检查，督促辖区航运、渔业企业主要负责人提升水上安全生产管理能力。（县交通运输局、县农业农村局）

5、强化企业资质核验核查情况监管。开展航运和渔业企业经营资质全面排查。（县交通运输局、县农业农村局）

（四）落实航道管理举措，全面管控航行风险

1、加强航道维护管理。开展航道定期巡检巡查，加大对违法养殖等行为查处力度，大力整治航道和助航标志安全隐患，加强航道航标等助航信息服务，完善航道助航标志设置，为船舶提供良好的航行保障服务。（县交通运输局、县农业农村局）

（五）加强渡口管理，全面实施源头治理

1、检查渡口设施完好率。做好渡口日常维护工作，保障渡口耐久性、安全性等技术指标全面达标。（县交通运输局、涉渡乡镇）

2、检查渡口安全管理制度有效率。全面落实渡口主体责任，有效防控各类事故发生。（县交通运输局、涉渡乡镇）

（六）建立“六大常态化工作推进”机制，全面提高监管实效性

1、建立定期会商协调机制。6月底前，建立警示、通报、约谈、例会等工作规则，协调解决涉水涉渔安全重点、难点问题。（涉水涉渔安全生产专委办）

2、建立隐患排查交办机制。持续推进水上交通安全生产风险点动态排查整治，属地、行业部门主要负责人签字背书，实施县级30天闭环销号。（涉水涉渔安全生产专委办）

3、建立部门协同联动机制。4月底前，健全部门联合执法机制，全年开展水上联合执法不少于2次，严厉打击各类水上违法违章行为（涉水涉渔安全生产专委办）；完善行刑衔接工作机制，对肇事逃逸和关闭、破坏直接关系安全生产的监控、报警、防护、救生设备设施的违法人员，及时移送公安、司法部门依法处理（县交通运输局、县农业农村局、县文化和广电旅游体育局）。对发生较大以上水上交通责任事故或者一年内发生2次一般等级水上交通责任事故的航运企业，一律实施停航整顿。（县交通运输局）

4、建立巡查督查机制。将水上交通安全纳入安全生产巡查重点内容，突出重大事故隐患整治、属地乡镇履职和部门机制执行情况，有力推进责任落地（县安委办）。严格依照安全生产法、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令493号）等法律法规规定，开展水上安全事故调查处置。（县交通运输局）

5、建立隐患整治验收机制。制定水上安全事故隐患治理标准规范，实施问题隐患全过程闭环整改；通过承诺制、复核制和“回头看”等举措，严格把关，确保整改到位。加强对典型事故整改措施落实情况“回头看”督导检查，督促同类企业举一反三，落实整改措施。（涉水涉渔安全生产专委办）

6、建立通报约谈问责机制。对重大事故隐患整治工作严重滞后、事故程度明显超过控制指标的行业主管部门和属地乡镇实施警示通报；短期内连续发生生产安全事故的，开展约谈，被约谈单位敷衍了事导致事故发生的要进行严肃问责。（县安委办）

（七）加强应急能力建设，全面守好事故防范最后一道关口

1、加强水上搜救队伍建设。加强水上搜救队伍建设，加强应急救援装备、技术和人才建设，提升水上应急救援水平。（县应急管理局）

2、加强通信系统应急搜集设施建设。全面推广通信系统在水上船艇上的应用，进一步提高水上应急综合处置能力。（县交通运输局、县农业农村局、县文化和广电旅游体育局）

3、加强应急培训演练。加强对水上搜救成员单位、志愿者队伍等的指导，组织开展水上应急演练，年内对水上搜救成员单位、志愿者队伍等至少开展1次水上应急知识培训。（县应急管理局）

（八）加快水上监控平台建设，全面推进远程实时监管

加快船舶终端安装。构建进一步加强水上交通安全管理工作，加强非通航水域和通航水域的船舶日常监管信息化建设，构建远程监控与现场巡查、动态跟踪与静态管理相结合的监管模式，提高监管科技水平，年底前实现船舶终端覆盖。（县交通运输局、县农业农村局、县文化和广电旅游体育局）

三、工作要求

（一）强化责任落实。各部门和涉渡乡镇按照各自职责，做好水上交通安全管理的相关工作，制定年度水上安全重点任务清单，推动行业监管部门落实清单化防控举措（涉水涉渔安全生产专业委员会）。深化渡口“渡长制”，建立明确涉水涉渔涉旅安全监管责任。，按船舶活动范围管辖原则建立乡镇政府领导负责的区域船舶“船长制”（县交通运输局、县农业农村局、县文化和广电旅游体育局和涉渡乡镇）。探索建立水上航道“道长制”，强化重大风险防控责任。（县交通运输局）

（二）夯实基层基础。9月底前，建立水上客渡运安全监管综合治理机制，推动撤渡建桥、渡口更新改造及探索渡运公交化改革等工作。（县交通运输局）

（三）注重宣传培训。加强舆论宣传，健全水上交通安全隐患举报投诉机制，着力营造浓厚工作氛围。9月底前，组织涉渡乡镇负责人培训，提升基层管理能力。（县交通运输局、县农业农村局、县文化和广电旅游体育局和涉渡乡镇）

附件 1

全县水上交通安全专项整治行动工作进度表

| 序号 | 工作任务 | 季度工作任务 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 |  |
| 1 | 建立船舶“五大核查”管理机制，全面提高船舶本质安全水平。 | 1、核查船舶各类证照是否齐全有效。 | 完成船舶排摸工作 | 开展日常检查，将证照核查列为船舶现场监督必查项，对全县所有客船、渔（农林）船以及休闲船艇进行全覆盖核查，实行核查留痕亮表机制，严格实行动态监管。 | 开展日常检查，将证照核查列为船舶现场监督必查项，对全县所有客船、渔（农林）船以及休闲船艇进行全覆盖核查，实行核查留痕亮表机制，严格实行动态监管。 | 开展日常检查，将证照核查列为船舶现场监督必查项，对全县所有客船、渔（农林）船以及休闲船艇进行全覆盖核查，实行核查留痕亮表机制，严格实行动态监管。 | 县交通运输局、县农业农村局、县文化和广电旅游体育局、涉渡乡镇 |
|  |  | 2、核查船体质量与设备是否齐全完好。 | 完成船舶排摸工作 | 开展日常检查，严格按照相关规定开展建造、改造渔船检验，确保图纸符合检验技术规范要求、船舶与图纸相符、证书与实船相符 | 开展日常检查，严格按照相关规定开展建造、改造渔船检验，确保图纸符合检验技术规范要求、船舶与图纸相符、证书与实船相符 | 开展日常检查，完成清理淘汰高风险船舶，推进清理非法渔船。 | 县交通运输局、县农业农村局 |
|  |  | 3、核查船舶装载与船舶检验证书核载是否符合。 | 完成船舶排摸工作 | 开展日常检查，优化改造船泊救生、消防安全设施设备，6 月底前完成机舱水位报警仪安装及自动灭火设备试点安装 | 开展日常检查，严格落实救生消防、通信导航等重要安全设备设施配备标准；严格渔船建造、改造检验、确保图纸与检验技术规范、船舶与图纸、证书与实船“三符合”。 | 开展日常检查，严格落实救生消防、通信导航等重要安全设备设施配备标准；严格渔船建造、改造检验、确保图纸与检验技术规范、船舶与图纸、证书与实船“三符合”。 | 县交通运输局、县农业农村局 |
|  |  | 4、核查安全管理制度是否健全。 | 完成船舶排摸工作 | 开展日常检查，完善明确船舶管理、船员管理、作业管理、救援处置各项制度，并确保有效落实 | 开展日常检查，完善明确船舶管理、船员管理、作业管理、救援处置各项制度，并确保有效落实 | 开展日常检查，完善明确船舶管理、船员管理、作业管理、救援处置各项制度，并确保有效落实 | 县交通运输局、县农业农村局、县文化和广电旅游体育局 |
|  |  | 5、排查清理本地区“三无船”“僵尸船”。 | 完成船舶排摸工作 | 开展“三无船”“僵尸船”清理工作 | 完成清零工作 |  | 县交通运输局、县农业农村局、县文化和广电旅游体育局、涉渡乡镇 |
| 序号 | 工作任务 | 季度工作任务 | 责任单位 |
|  |  | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 |  |
| 2 | 建立船员“四联查”制度，全面提升从业人员素质。 | 1、审查从业人员资格情况。 | 开展日常检查，严格检查在船人员持证合法合规性，清理无证船员。 | 开展日常检查，严格检查在船人员持证合法合规性，清理无证船员。 | 开展日常检查，严格检查在船人员持证合法合规性，清理无证船员；渔业推行劳动力市场“一人一码”。 | 开展日常检查，严格检查在船人员持证合法合规性，清理无证船员，完善渔业船员数据库，加强渔业船员从业、流转信息规范化建设。 | 县交通运输局、县农业农村局、县文化和广电旅游体育局 |
|  |  | 2、审查船员配备情况。 | 开展日常检查，将检查在岗船员是否满足船舶最低安全配员要求作为船舶现场检查必查内容，严格落实船员违法积分办法，严厉查处租借船员证书等违法行为。 | 开展日常检查，将检查在岗船员是否满足船舶最低安全配员要求作为船舶现场检查必查内容，严格落实船员违法积分办法，严厉查处租借船员证书等违法行为。 | 开展日常检查，将检查在岗船员是否满足船舶最低安全配员要求作为船舶现场检查必查内容，严格落实船员违法积分办法，严厉查处租借船员证书等违法行为。 | 开展日常检查，将检查在岗船员是否满足船舶最低安全配员要求作为船舶现场检查必查内容，严格落实船员违法积分办法，严厉查处租借船员证书等违法行为。 | 县交通运输局、县农业农村局、县文化和广电旅游体育局 |
|  |  | 3、检查船员定期培训教育情况。 | 开展日常检查，检查船员定期培训教育情况，积极开展水上安全宣教“五进”活动，开展船员“全员”业务培训和安全警示教育，参训率 100。 | 开展日常检查，检查船员定期培训教育情况，积极开展水上安全宣教“五进”活动，开展船员“全员”业务培训和安全警示教育，参训率 100。 | 开展日常检查，检查船员定期培训教育情况，积极开展水上安全宣教“五进”活动，开展船员“全员”业务培训和安全警示教育，参训率 100。 | 开展日常检查，检查船员定期培训教育情况，积极开展水上安全宣教“五进”活动，开展船员“全员”业务培训和安全警示教育，参训率 100。 | 县交通运输局、县农业农村局、县文化和广电旅游体育局 |
|  |  | 4、审查船员实操能力。 | 开展日常检查，重点对船员应急演习、船舶关键性操作和关键性设备操作等实施操作性检查，客船实操检查率达到100%，其他船舶实操率达到 20%。 | 开展日常检查，重点对船员应急演习、船舶关键性操作和关键性设备操作等实施操作性检查，客船实操检查率达到100%，其他船舶实操率达到 20%。 | 开展日常检查，重点对船员应急演习、船舶关键性操作和关键性设备操作等实施操作性检查，客船实操检查率达到100%，其他船舶实操率达到 20%。 | 开展日常检查，重点对船员应急演习、船舶关键性操作和关键性设备操作等实施操作性检查，客船实操检查率达到100%，其他船舶实操率达到 20%。 | 县交通运输局 |
| 序号 | 工作任务 | 季度工作任务 | 责任单位 |
|  |  | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 |  |
| 3 | 建立船企“五大监管”措施，全面压实企业（船东） 主体责任。 | 1、强化企业落实经营船舶动态管理措施监管。 | 开展日常检查，督促航运企业完善船岸动态联系制度，加强船舶航行动态、船舶装载情况等动态实时监控 | 开展日常检查，督促航运企业完善船岸动态联系制度，加强船舶航行动态、船舶装载情况等动态实时监控 | 开展日常检查，严格落实渔船作业提前公告制度，坚决防范船舶碰撞事故发生。 | 开展日常检查，督促航运企业完善船岸动态联系制度，加强船舶航行动态、船舶装载情况等动态实时监控 | 县交通运输局、县农业农村局、县文化和广电旅游体育局 |
|  |  | 2、强化企业落实安全制度情况监管。 | 开展日常检查，督促航运企业保持规定的经营资质条件和船舶营运条件。 | 开展日常检查，督促航运企业保持规定的经营资质条件和船舶营运条件。 | 开展日常检查，督促航运企业保持规定的经营资质条件和船舶营运条件。 | 开展日常检查，督促航运企业保持规定的经营资质条件和船舶营运条件。 | 县交通运输局 |
|  |  | 3、强化企业开展安全隐患定期排查整治情况监管。 | 开展日常检查，加强对航运、渔业企业（含渔业基层管理组织）安全生产责任制落实情况监督检查，督促建立健全安全风险隐患管控制度，制订并落实“两张清单”。 | 开展日常检查，加强对航运、渔业企业（含渔业基层管理组织）安全生产责任制落实情况监督检查，督促建立健全安全风险隐患管控制度，制订并落实“两张清单”。 | 开展日常检查，加强对航运、渔业企业（含渔业基层管理组织）安全生产责任制落实情况监督检查，督促建立健全安全风险隐患管控制度，制订并落实“两张清单”。 | 开展日常检查，加强对航运、渔业企业（含渔业基层管理组织）安全生产责任制落实情况监督检查，督促建立健全安全风险隐患管控制度，制订并落实“两张清单”。 | 县交通运输局、县农业农村局 |
|  |  | 4、强化企业岸基管理人员配备落实情况监管。 | 开展日常检查，加强对航运企业海务、机务管理人员配备和履职情况检查，督促辖区航运、渔业企业主要负责人提升水上安全生产管理能力。 | 开展日常检查，加强对航运企业海务、机务管理人员配备和履职情况检查，督促辖区航运、渔业企业主要负责人提升水上安全生产管理能力。 | 开展日常检查，加强对航运企业海务、机务管理人员配备和履职情况检查，督促辖区航运、渔业企业主要负责人提升水上安全生产管理能力。 | 开展日常检查，加强对航运企业海务、机务管理人员配备和履职情况检查，督促辖区航运、渔业企业主要负责人提升水上安全生产管理能力。 | 县交通运输局、县农业农村局 |
|  |  | 5、强化企业资质核验核查情况监管。 | 开展航运和渔业企业经营资质全面排查 | 开展航运和渔业企业经营资质全面排查 | 开展航运和渔业企业经营资质全面排查 | 开展航运和渔业企业经营资质全面排查 | 县交通运输局、县农业农村局 |
| 序号 | 工作任务 | 季度工作任务 | 责任单位 |
|  |  | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 |  |
| 4 | 落实航道管理举措，全面管控航行风险 | 加强航道维护管理。 | 开展航道定期巡检巡查，加大对违法养殖等行为查处力度，大力整治航道和助航标志安全隐患，加强航道航标等助航信息服务，完善航道助航标志设置，为船舶提供良好的航行保障服务。 | 开展航道定期巡检巡查，加大对违法养殖等行为查处力度，大力整治航道和助航标志安全隐患，加强航道航标等助航信息服务，完善航道助航标志设置，为船舶提供良好的航行保障服务。 | 开展航道定期巡检巡查，加大对违法养殖等行为查处力度，大力整治航道和助航标志安全隐患，加强航道航标等助航信息服务，完善航道助航标志设置，为船舶提供良好的航行保障服务。 | 开展航道定期巡检巡查，加大对违法养殖等行为查处力度，大力整治航道和助航标志安全隐患，加强航道航标等助航信息服务，完善航道助航标志设置，为船舶提供良好的航行保障服务。 | 县交通运输局、县农业农村局 |
| 5 | 加强渡口管理，全面实施源头治理 | 1、检查渡口设施完好率。 | 做好渡口日常维护工作，保障渡口耐久性、安全性等技术指标全面达标 | 做好渡口日常维护工作，保障渡口耐久性、安全性等技术指标全面达标 | 做好渡口日常维护工作，保障渡口耐久性、安全性等技术指标全面达标 | 做好渡口日常维护工作，保障渡口耐久性、安全性等技术指标全面达标 | 县交通运输局、涉渡乡镇 |
|  |  | 2、检查渡口安全管理制度有效率。 | 全面落实渡口主体责任，有效防控各类事故发生 | 全面落实渡口主体责任，有效防控各类事故发生 | 全面落实渡口主体责任，有效防控各类事故发生 | 全面落实渡口主体责任，有效防控各类事故发生 | 县交通运输局、涉渡乡镇 |
| 序号 | 工作任务 | 季度工作任务 | 责任单位 |
|  |  | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 |  |
| 6 | 建立“六大常态化工作推进”机制，全面提高监管实效性。 | 1、建立定期会商协调机制。 |  | 建立定期会商协调机制。建立警示、通报、约谈、例会等工作规则。 | 开展工作，协调解决涉水涉渔安全重点、难点问题。 | 开展工作，协调解决涉水涉渔安全重点、难点问题。 | 涉水涉渔安全生产专委办 |
|  |  | 2、建立隐患排查交办机制。 |  | 建立隐患排查交办机制。 | 推进水上交通安全生产风险点动态排查整治，属地、行业部门主要负责人签字背书，实施县级30天”闭环销号。 | 推进水上交通安全生产风险点动态排查整治，属地、行业部门主要负责人签字背书，实施县级30天”闭环销号。 | 涉水涉渔安全生产专委办 |
|  |  | 3、建立部门协同联动机制。 |  | 建立部门协同联动机制。健全部门联合执法机制，开展水上联合执法，严厉打击各类水上违法违章行为、 | 严厉打击各类水上违法违章行为，完善行刑衔接工作机制。 | 开展水上联合执法，严厉打击各类水上违法违章行为，完善行刑衔接工作机制。 | 涉水涉渔安全生产专委办、县交通运输局、县农业农村局、县文化和广电旅游体育局 |
|  |  | 4、建立巡查督查机制。 |  | 建立巡查督查机制。将水上交通安全纳入安全生产巡查重点内容，突出重大事故隐患整治、属地乡镇履职和部门机制执行情况，有力推进责任落地。 | 开展巡查督查工作，落实工作机制 | 开展巡查督查工作，落实工作机制 | 县安委办、县交通运输局 |
|  |  | 5、建立隐患整治验收机制。 |  | 建立隐患整治验收机制。制定水上安全事故隐患治理标准规范，实施问题隐患全过程闭环整改。 | 开展验收工作，落实工作机制 | 开展验收工作，落实工作机制 | 涉水涉渔安全生产专委办 |
|  |  | 6、建立通报约谈问责机制。 |  | 建立通报约谈问责机制。 | 落实工作机制 | 落实工作机制 | 县安委办 |
| 序号 | 工作任务 | 季度工作任务 | 责任单位 |
|  |  | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 |  |
| 7 | 加强应急能力建设，全面守好事故防范最后一道关口 | 加强水上搜救队伍建设。 | 加强水上搜救队伍建设，加强加强应急救援装备、技术和人才建设，提升水上应急救援水平。 | 加强水上搜救队伍建设，加强加强应急救援装备、技术和人才建设，提升水上应急救援水平。 | 加强水上搜救队伍建设，加强加强应急救援装备、技术和人才建设，提升水上应急救援水平。 | 加强水上搜救队伍建设，加强加强应急救援装备、技术和人才建设，提升水上应急救援水平。 | 县应急管理局 |
|  |  | 2、加强通信系统应急搜集设施建设。 | 全面推广通信系统在水上船艇上的应用，进一步提高水上应急综合处置能力。 | 全面推广通信系统在水上船艇上的应用，进一步提高水上应急综合处置能力。 | 全面推广通信系统在水上船艇上的应用，进一步提高水上应急综合处置能力。 | 全面推广通信系统在水上船艇上的应用，进一步提高水上应急综合处置能力。 | 县交通运输局、县农业农村局、县文化和广电旅游体育局 |
|  |  | 3、加强应急培训演练。 | 加强对水上搜救成员单位、志愿者队伍等的指导，组织开展水上应急演练。 | 加强对水上搜救成员单位、志愿者队伍等的指导，组织开展水上应急演练，对水上搜救成员单位、志愿者队伍等开展1次水上应急知识培训。 | 加强对水上搜救成员单位、志愿者队伍等的指导，组织开展水上应急演练。 | 加强对水上搜救成员单位、志愿者队伍等的指导，组织开展水上应急演练。 | 县应急管理局 |
| 8 | 加快水上监控平台建设，全面推进远程实时监管 | 1、加快船舶终端安装构建进一步加强水上交通安全管理工作，加强非通航水域和通航水域的船舶日常监管信息化建设，构建远程监控与现场巡查、动态跟踪与静态管理相结合的监管模式，提高监管科技水平。 | 推进船舶终端安装。 | 推进船舶终端安装。 | 推进船舶终端安装。 | 推进船舶终端安装，实现船舶终端覆盖。 | 县交通运输局、县农业农村局、县文化和广电旅游体育局 |

附件6

全县交通建设工程施工安全专项整治

行 动 方 案

根据省市政府“平安交通建设年”活动的总体部署，结合《温州市交通建设工程施工安全专项整治行动方案》，并结合文成实际，特制定本实施方案。

一、工作目标

通过一年的专项整治行动，全面提高施工安全标准化水平，进一步强化企业安全生产主体责任落实，逐步提升施工人员安全素质，以生产安全“零死亡”为目标，坚决遏制较大及以上生产安全事故发生，力争不发生一般生产安全事故，确保全县交通建设行业安全生产形势持续稳定好转。到2021年底，全县交通建设工程高处作业工点安全生产条件验收合格率100%；施工人员岗前安全培训合格率100%；特种设备和大型设备设施进场验收合格率100%；全县交通建设工程重大风险受控率100%，重大隐患整改率100%。

二、重点任务

（一）强化企业安全主体责任落实。督促工程项目加强安全风险管控和隐患排查治理双重预控体系建设，推行安全生产“网格化”管理，落实全员安全生产责任制，提升现场应急救援和处置能力。

（二）加强工点施工安全防护。督促工程项目加强现场工点防护标准化建设，规范人员通道、作业平台和临边防护等设施设置，确保防护安全到位。

（三）提升施工人员综合素质。督促工程项目严格落实岗前培训教育、安全技术交底和班前讲话等制度，并通过考核合格后，方可上岗作业。

（四）突出重点内容安全整治

1、强化高处作业施工安全整治。督促工程项目加强高处作业人员安全防护用具佩戴，杜绝“三违”现象，规范高处作业施工平台和安全防护设置。

2、强化现场临时用电安全整治。督促工程项目加强施工现场临时用电安全检查，严格落实临时用电配电设备和配电系统标准要求，确保用电设备完好，保证用电安全。

3、加强设备设施使用安全整治。督促工程项目加强设备设施使用前、使用中和检修时的验收、检查等管理，保证设施设备性能完好、安全装置齐全有效。同时加强受限空间作业、高边坡施工、动火作业、起重吊装作业、支架模板作业、机械设备、运输车辆等重点作业环节和重要设施的安全整治，全面排查治理事故隐患。

三、工作举措

（一）压实企业安全生产主体责任。一是贯彻落实《浙江省交通建设工程施工安全风险管理办法》，建立风险基础清单和风险分布图，强化重大风险管控，落实重大风险防控措施；二是加强隐患排查治理，建立隐患基础清单，做到隐患治理闭环管控管理，严格落实重大隐患挂牌制度，落实重大隐患整改“一事一办”；三是推行项目安全“网格化”管理制度，明确“网格员”工作职责，设置“网格员”公示牌，开展日查、周检和月督查，落实全员安全生产责任制；四是建立危大工程开工前安全生产条件核查制度，细化核查检查表，履行核查验收签字程序，严禁不满足安全生产条件的危大工程开工作业；

（二）推进工点安全防护标准化建设。一是推动落实安全生产费用2.0%费率的规定，加大安全生产费用投入，不断改善提高现场施工安全标准化水平；二是按照相关规范标准要求，严格落实工点安全防护设置标准，进一步推进工点安全防护标准化规范化、系统性建设；三是新开工的大型公路工程项目建设单位要制定安全防护标准化建设方案，开展高处作业安全标准化建设；四是大力推广高墩柱、盖梁、高边坡等危险部位高处作业定型化、装配化人行通道、作业平台和临边临空安全防护设施的投入使用，提高高处作业安全防护水平。

（三）严格施工人员培训考核制度。一是建立完善培训考核上岗制度，开展岗前教育、风险告知等安全培训，经考核合格后方可施工作业；二是落实高处作业班前教育制度，每日应当组织班前培训教育，了解作业人员身体状况，确认安全条件后方可施工作业。

（四）加强高处作业施工安全管理。一是加强高处作业施工人员准入管理，患有高血压、心脏病等病症或饮酒、精神不振的或年龄超过60周岁的人员，不得从事高处作业；二是施工人员高处作业应规定佩戴和使用安全帽、安全带安全防护用具，正确使用各类安全防护设施；三是要严格按照安全操作规程施工作业，严禁“违章指挥,违章操作,违反劳动纪律”。四是高处作业施工平台应经过专门设计验算，且施工时不得超载，按要求设置临边、临空安全防护设施。

（五）加强现场临时用电安全管理。一是施工现场临时用电方案应按要求编制、审批，电工应持证上岗；二是临时用电系统应按要求采用保护接零与保护接地系统；三是应分级配电、逐级漏保，逐级漏电保护器参数应符合要求；四是临时用电架空线路应与施工作业面应保持有效安全距离；五是应当定期开展临时用电安全教育培训，电工应每日班前检查用电设施漏保等设施。

（六）强化设施设备使用安全管理。一是加强落后设备材料的淘汰使用管理，推进设备技术改造升级，实现设施设备的本质安全；二是加强设备设施的进场前设备预审和进场设备验收，完善验收制度和验收内容，把好设备设施进场质量关；三是建立和落实设备设施报修和保养检查制度，加强设施设备使用过程的安全管理；四是推广应用龙门吊、塔吊、架桥机等大型起重设备的监控管理系统，提高安全智控水平。

四、时间安排

4月中旬前，完成专项整治方案，明确组织机构，落实人员责任，细化工作举措，制定目标成效和实施计划。4月下旬至11月底，根据清单目标任务，开展自查自纠，对问题和隐患进行整改，全面完成清单任务。12月底前对专项整治活动开展情况进行认真总结分析，形成专项整治活动工作报告，建立健全安全整治长效机制。

五、保障措施

（一）强化组织领导。各交通工程建设单位（含各乡镇）要按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的要求，成立专项整治工作专班，充实工作力量，健全工作机制，强化对专项整治工作的领导、部署和推动，保障各项整治任务顺利有效推进。

（二）建立工作机制。要建立例会工作制度，紧盯重点工作任务，加强统筹和分析研判，解决重点难点问题。要综合运用考评通报、督查检查、约谈督办等措施，表扬先进、鞭策落后，强化督办问效，确保各项重点任务按期完成。

（三）强化督查考评。要在建设工程内不定期开展督查检查，重点检查重点工作任务开展情况，风险防控和隐患整治落实情况；加大专项整治活动开展情况，每季度对工作完成情况进行通报，结果纳入年度企业信用评价。

（四）强化统筹推进。各交通工程建设单位（含各乡镇）单位要结合安全综合整治三年行动、坚守质量安全红线专项行动等各项专项活动，统筹推进本次专项整治活动，形成合力，有序推进。

全县交通建设工程施工安全专项整治任务分解表

| 序号 | 工作任务 | 工作举措 | 工作要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 强化企业安全生产主体责任落实 | 加强风险管控和隐患排查；推行安全生产“网格化”管理，落实全员安全生产责任制，实施开工安全生产条件核查制，提升现场应急处置能力。 | 1.各参建单位应建立安全风险管控、隐患排查治理、安全网格化管理和安全生产条件核查制度，并严格落实； 2.建设和施工单位应建立安全风险清单，并每月进行动态更新，落实风险分级管控要求；重大风险应向主管监督机构进行报备，现场设立重大风险告示牌，提高安全防护标准； 3.建设单位每季度应组织不少1次检查，监理单位每两个月应组织不少1次检查，施工单位每月应组织不少1次检查；施工单位要建立隐患数据库，并动态更新闭环管理；重大隐患应进行挂牌督办，制定专项整治方案，限期整改到位后，严格进行销号管理； 4.梳理明确建设、监理和施工单位部门、人员的安全“网格化”管理工作职责，按照网格等级开展日查、周检和月督查工作，现场设立“网格员”公示牌，对管理区域、管理职责和联系方式进行公示公告； 5.施工单位应制定安全生产条件检查表，细化明确检查内容；建设单位、监理单位应制定安全生产条件核查表，严格核查验收程序； |
| 2 | 加强工点施工安全防护 | 加大安全生产费用投入使用，编制施工安全标准化建设方案，落实高处作业工点防护标准化标准，推广高处作业定型化、标准化人员通道、作业平台。 | 1.推动落实安全生产费用2.0%费率的规定，建设单位在编制工程招标文件时，应进一步提高安全生产专项费用的比例，施工单位应加大安全生产费用的投入，进一步完善现场安全防护设施； 2.开展高处作业安全标准化建设，研究制定《浙江省交通建设工程现场工点安全施工标准化指南》，明确现场工点安全标准化要求，推广定型化、装配化安全防护设施应用，提升高处作业安全防护水平； 3.各参建单位应开展工点安全防护标准规范化、系统性建设，新开工大型公路工程建设单位应牵头制定安全防护标准化建设方案，各参建单位应当制定安全防护标准化实施细则，明确安全防护设施标准，实现大型公路工程高处作业安全标准化防护设施全覆盖； |
| 3 | 提升施工人员综合素质 | 加强高处作业施工人员进场的准入条件管理，开展针对性岗前安全培训考核工作，落实每日班前教育制度，提高施工人员安全素质。 | 1.施工单位应建立高处作业培训考核上岗制度，未经岗前培训或培训考核未通过的人员，不得上岗作业。进场作业后，每年仍须接受针对性的安全培训，每月培训时间不少于1.5个小时，每年培训总时间不少于20小时； 2.施工单位应当结合本工程项目特点，梳理高处作业班前教育内容及要点，分工种有针对性地开展班前教育。每日对施工内容进行梳理，涉及高处作业的，必须开展高处作业班前教育，班前教育的时间不得少于5分钟。 3. 交通工程管理机构应每季度开展1次监督检查，督促各工程项目高处作业专项整治活动的落实。 |
| 4 | 加强高处作业施工安全管理 | 加强高处作业施工人员进场的准入条件管理，高处作业严格佩戴安全防护用具，严格按照安全操作规程施工作业，加强临边、临空安全防护设施的设置。 | 1.施工单位应严格高处作业人员准入管理，建立高处作业人员信息管理台账，并保持动态更新，确保高处作业人员身体状况符合作业要求； 2.施工单位按规定向高处作业人员发放劳动防护用品，发现破损或不符合使用要求的应及时更换，每日开展现场巡查，督促高处作业人员严格佩戴安全防护用品，正确使用安全防护设施； 3.施工单位应根据现场作业特点，编制安全操作规程并张贴在显著位置，加强安全交底及现场巡查，严禁“违章作业”； 4.高处作业平台应经专门设计验算，并经监理验收合格后方可使用； 5.作业平台的面积和荷载应能满足施工需要，确保脚手板满铺，安全防护栏杆上杆距离地面高度不小于1.2m,下杆距离地面高度不小于0.6m,防护栏杆应能承受任何方向的1KN的外力，底端设置高度不低于180mm的挡脚板，周围悬挂安全网。 |
| 5 | 加强现场临时用电安全管理 | 加强对施工现场临时用电的监督管理，严格落实临时用电方案，落实定期培训及检查制度，提升临时用电标准化作业水平。 | 1.建设单位组织监理、施工单位对临时用电方案的现场落实情况开展一次全面排查工作； 2.各参建单位建立临时用电定期检查制度，要求建设、监理、施工单位分别每季度、每月、每周开展一次专项检查，监理单位每月开展一次专项检查，施工单位电工每日班前进行检查，重点对保护接零系统及逐级漏保系统的完好性进行核查。 3.施工单位加强对电工的安全管理，要求电工持证上岗率100%，并按一人一本的要求做好每天的电工巡查记录。 4.施工单位组织相关人员开展临时用电安全教育培训一次。 |
| 6 | 强化设施设备使用安全管理 | 加强落后设备材料的淘汰使用管理，严格落实特种设备和大型设施安拆、使用等阶段的验收管理要求，推广应用大型特种设备的物联监控技术，推动第三方专业化咨询服务。 | 1.各参建单位应当严格落实《公路水运工程淘汰危及生产安全施工工艺、设备和材料目录》要求，加强现场检查巡查力度，加快落后设备、材料、工艺的淘汰； 2.各参建单位应建立设备设施的进场前设备预审和进场设备验收制度，制定检查验收表格，对生产（制造）许可证、产品合格证、特种设备监督检验证明、操作人员资质证书等在进场前进行查验； 3.施工单位应加强大型起重设备监控管理系统的应用，加强对架桥机、大型龙门吊等设备使用过程的监控监测，实现实时监测预警功能； 4.建设单位、施工单位应当定期开展特种设备和大型机械设备专项检查，专业力量薄弱的可委托第三方专业机构开展联合检查，提升项目设备设施使用和管理水平； |

全县交通建设工程施工安全专项整治任务进度表

| 序号 | 工作任务 | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 强化企业安全生产主体责任落实 | 1.梳理绘制项目、标段风险清单和风险分布图； 2.梳理项目隐患基础清单； 3.选取项目试点应用安全“网格化”管理制度； 4.督促项目落实危大工程安全生产条件核查制度。 | 1. 完成项目、标段风险清单和风险分布图，报备重大风险，确保重大风险管控率100%； 2. 完成项目隐患基础清单，隐患整改闭环管理；重大隐患挂牌督办，确保整改率100%； 3.推行项目安全“网格化”管理制度，明确岗位职责要求 4.细化安全生产条件核查检查表。 | 1.持续动态更新风险清单和风险分布图，重大风险管控率100%； 2.持续动态更新隐患清单，推动隐患动态清零，重大隐患整改率100%； 3.现场设置“网格员”公示牌率，落实管理职责； 4.危大工程开工前，履行安全生产条件验收核查手续。 | 1.深入开展监督检查，督促项目建立风险、隐患清单，强化重大风险管控，做到隐患闭环管控； 2.严查项目安全生产条件核查程序，严禁不满足安全生产条件的危大工程开工作业； | 工程项目参建单位 |
| 2 | 加强工点施工安全防护 | 1.开展高处作业安全标准化建设； 2.督促新开工大型公路工程项目全面制定安全防护标准化建设方案； 3.大力推广定型化、装配化安全防护设施。 | 1.推进工点安全防护标准化建设； 2.新开工大型公路工程项目高处作业安全防护标准化达100%； 3.全县大型公路项目高处作业安全防护标准化达80%。 | 1.开展高处作业安全专项检查，督促项目强化现场工点安全标准化建设，明确安全标准化要求； 2. 全县大型公路项目高处作业安全防护标准化达90%。 | 1.开展不定期巡查、督查，督促项目落实高处作业安全标准化要求； 2. 全县大型公路项目高处作业安全防护标准化达100%。 | 工程项目参建单位 |
| 3 | 提升施工人员综合素质 | 1.工程项目建立岗前培训考核上岗制度，梳理培训和考核内容； 2.结合工程特点，梳理高处作业班前教育内容等。 | 1.对已上岗人员未经岗前培训考核的，逐步重新组织培训考核合格率50%；对新上岗人员组织培训考核合格率100%； 2.高处作业班前培训教育开展率60%； | 1.对已上岗人员未经岗前培训考核的，逐步重新组织培训考核合格率100%；对新上岗人员组织培训考核合格率100%； 2.高处作业班前培训教育开展率80%。 | 岗前培训考核合格率100%；班前培训教育开展率100%。 | 工程项目参建单位 |
| 4 | 加强高处作业施工安全管理 | 1.工程项目梳理高处作业人员年龄、身体状态和持证情况，建立人员台账； 2.工程项目全面排查现场人员安全防护用品佩戴情况、作业平台验收情况、临边防护设置情况等； 3.根据现场施工特点，制定高处作业安全操作规程。 | 1.严格高处作业施工人员准入管理，对不符合要求的人员予以退场或转岗，准入合格率60%，动态更新人员台账； 2.工程项目定期开展隐患排查，加强高处作业平台的检查与验收； 3.加强安全操作规程的安全交底和岗前教育； 4.定期补充或更新劳动防护用品。 | 1.严格高处作业施工人员准入管理，对不符合要求的人员予以退场或转岗，准入合格率80%，动态更新人员台账； 2.工程项目开展高处作业专项检查，对发现的隐患按要求整改。 | 1.高处作业施工人员准入合格率到达100%； 2.高处作业平台验收率达100%； 3.安全劳动防护用品发放率100%，现场佩戴率100%。 | 工程项目参建单位 |
| 5 | 加强现场临时用电安全管理 | 1.工程项目组织开展临时用电方案落实情况专项检查，全面了解方案实施情况； 2.工程项目梳理统计电工人员基本信息，核实持证上岗情况； 3.结合工程特点，各参建单位梳理定期检查制度内容； 4.施工单位组织开展一次临时用电安全教育培训。 | 1.施工单位对照临时用电方案整改完成，监理、建设单位检查验收； 2.施工单位对不符合要求的电工以退场或转岗，取得特种作业操作证后方可进行用电作业； 3.各参建单位按制度开展定期检查，施工单位对发现的安全隐患按要求整改。 | 1.各参建单位按制度开展定期检查，施工单位对发现的安全隐患按要求整改； 2.对电工持证上岗情况及日常用电巡查情况进行专项检查。 | 1.各参建单位按制度开展定期检查，施工单位对发现的安全隐患按要求整改； 2.施工单位组织开展第二次安全教育培训，巩固专项治理成果。 | 工程项目参建单位 |
| 6 | 强化设施设备使用安全管理 | 1.梳理设备设施进场前设备预审和进场设备验收要求； 2.选取项目试点应用大型起重设备监控管理系统。 | 1..细化设备设施验收制度和验收内容，明确相关检查验收表格； 2.推广大型起重设备监控管理系统，实现物联网监测预警； 3.推动第三方专业机构开展特种设备和大型机械设备专业化检查咨询服务。 | 深入开展日常巡查和专项检查，针对施工现场仍使用落后设备、材料、工艺的、设备设施进场未进行验收的，立即进行整改。 | 1.督促项目严格落后设备、材料、工艺淘汰机制； 2.严格设备设施进场验收制度及程序，实现设备设施进场验收率100%； 3.实现高速公路、大型水运项目大型起重设备逐步配备监控管理系统。 | 工程项目参建单位 |
| 7 | 巩固提升高处作业安全专项整治成果 | 1.宣传组织开展整治活动。 | 开展一次监督检查，督促工程项目落实整治活动工作任务。 | 开展一次监督检查，督促工程项目落实整治活动工作任务。 | 1.全面完成目标任务，总结经验做法； 2.巩固成果并形成长效机制。 | 交通工程管理机构 |

附件7

全县城乡公交安全运行提升专项整治

行 动 方 案

为全面落实县委县政府关于有效防范化解重大安全风险的决策部署，以及平安交通建设年活动工作要求，坚决打赢遏制重大生产安全事故（简称“遏重大”）攻坚战，提升我县城乡公交运输安全运行水平，特制定本实施方案。

一、工作目标

以消除我县城乡公交运输行业安全隐患为目标,通过城乡公交安全治运行提升专项整治行动, 进一步推动安全生产责任制和责任追究制的落实,建立健全隐患排查治理长效机制, 提高安全管理水平, 有效推进我县城乡公交健康有序发展。

二、工作任务

（一）提升公交车辆安全管理水平。加快推进城乡公交车辆安装智能视频监控报警装置，确保2021年底全部安装；督促企业严格落实车辆安全技术维护制度；引导城乡公交经营者更新乡村公路营运公交推荐车型，引导农民群众乘坐合规客运车辆；加强延伸到农村的城乡公交车安全监管，禁止在公路条件、车辆状况等不符合法规要求的情况下使用有乘客站立区的公交车辆。（县交通运输局、县公安局、县财政局<国资办>、县旅投公司、红枫公交有限公司、顺风旅游运输有限公司等）

（二）优化公交运输从业人员综合素质。督促企业在聘用驾驶员、安全管理人员等时，做好从业资格审核工作。2021年6月底前，县有关部门对本地公交运输驾驶人开展一次全面排查，及时清理有吸毒、酒后驾驶、心理健康疾病等记录的驾驶人员。督促企业对驾驶人等从业人员至少每月开展1次培训教育活动（包含心理健康培训），每年定期开展“三防”应急安全演练。（县交通运输局、县公安局、县财政局<国资办>、县旅投公司、红枫公交有限公司、顺风旅游运输有限公司等）

（三）压实企业安全生产主体责任。督促公交运输企业、场站严格执行安全生产、道路交通安全和运输管理有关法律和标准，建立健全安全生产责任制和安全生产管理制度，扎实开展企业安全生产标准化达标换证评价及年度审核工作，深入推进运输企业安全生产规范化建设，实现安全管理、操作行为、设施设备和作业环境的标准化。深化提升农村客运电子运行图制度，提升动态管理水平。（县交通运输局、县公安局、县财政局（国资）、县旅投公司、红枫公交有限公司、顺风旅游运输有限公司等）

（四）改善城乡公交线路通行条件。建立健全城乡公交线路联合审查制度；整改道路隐患，优化公交路网结构，加快整治公交通行线路安全设施的改造提升，改善城乡公交出行条件，提高群众出行安全系数。（县交通运输局、县财政局、相关乡镇人民政府）

（五）规范公交车辆停放秩序，优化乘客候车环境。大力优化城乡公交供给能力，以满足群众出行为导向，大力推进公交场站建设；加强停靠站规范化管理。（县交通运输局、县财政局<国资办>、相关乡镇人民政府）

（六）建立健全常态化联合工作机制，全面提高监管实效性。建立定期会商协调机制、隐患排查交办机制、部门协同联动机制、巡查督查机制、隐患整治验收机制、通报约谈问责机制等六大常态化工作推进机制，切实提高城乡公交行业安全管理水平。（县交通运输局、县公安局、县应急管理局、县财政局<国资办>、属地乡镇、县旅投公司、红枫公交有限公司、顺风旅游运输有限公司等）

三、工作举措

（一）开展安全隐患排查专项行动。加强对辖区内公交企业隐患排查治理；加强对现有城乡公交线路路况排摸，形成安全隐患清单，确保12月底前对发现安全隐患整改到位。

（二）加强联合执法监督检查。按照客运安全生产执法监督指南要求，加大培训力度，提升对企业落实安全生产主体责任的监督检查能力和水平；要探索交通、公安、市场监管等部门隐患交办、定期会商、联合执法等模式，加强交通、公安、文旅、应急管理等部门密切联动，特别强化节假日、学生放假等重点时段的城乡公交监督管理，从严查处超载、超速等各类违法行为；各相关部门、属地乡镇加强辖区内公交停靠站点社会车辆违规停放乱象整治，做好后期站点维护工作。

（三）大力推进城乡公交基础设施建设。各部门、乡镇根据工作职责，协同红枫公交有限公司，结合群众出行需求，选择合适建设地址，合理安排建设计划，加快建设进度，10月底前建设完成4个乡镇公交始末站，30个港湾式停靠站。。

（四）建立农村道路建设、管理、养护、运输等工作长效机制。完善农村道路的交通标志标线，对不符合工程技术标准或安全隐患突出的路段进行及时排查整改，逐步完善交通安全设施，消除事故隐患，改善农村道路通行条件，为有效预防和减少农村道路交通事故奠定坚实的物质基础。

四、工作安排

4月底前，开展安全隐患排查专项行动，梳理公交企业安全隐患；安排公交始末站及港湾式停靠站建设计划；完成城乡公交线路道路安全隐患情况排摸。6月底前制定完成《文成县公共交通服务质量考核办法》。10月底前，全面完成各项安全隐患整治及项目建设任务。11月底，上报工作总结。12月底前，建立联合监督执法相关长效工作制度。

五、保障措施

（一）加强组织领导。成立工作专班，充实工作力量，完善工作体系和工作机制，实行任务清单化管理，对照问题清单，明确整治方案，逐一明确每项任务分工、时间安排和工作措施。

（二）建立工作机制。建立全社会齐抓共管、逐级负责的社会化、网络化、规范化的城乡道路交通安全管理工作制度。组织乡镇政府和安全监管、交通运输、公安交警等职能部门，建立健全道路交通安全联席会议制度、安全责任考核制度及安全责任追究制度，定期召开城乡道路交通安全管理联席会议，认真分析农村道路交通安全形势，查找管理工作中存在的突出问题，研究解决问题的具体工作措施，做到分工明确、责任到人，合力采取切实有效的措施，彻底解决城乡道路交通安全管理的难题。

（三）加强舆论宣传。充分利用新闻媒体，结合各类交通事故案例，以案说法，加大违法曝光力度。努力拓宽宣传渠道，多方面、多方位开展道路交通安全知识的宣传教育工作，提高村民交通安全意识。深入开展《道路交通安全法》《公路法》《道路运输条例》等交通法律法规的宣传教育工作，切实增强广大市民和机动车驾驶员的交通安全意识。

全县城乡公交安全运行提升专项整治行动工作进度表

| 序号 | 工作任务 | 计划节点 | 责任 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 |  |
| 1 | 提升公交车辆安全管理水平。加快推进城乡公交车辆安装智能视频监控报警装置，引导城乡公交经营者更新乡村公路营运公交推荐车型。 | 调查摸底现有公交车辆基本情况，全面排查在公路条件、车辆状况等不符合法规要求的情况下使用有乘客站立区的公交车辆情况 | 综合施策，有序推进公交车辆安装智能视频监控报警装置累计占比50%以上。进行半年度通报。 | 集中攻坚，重点突破，累计公交车辆安装智能视频监控报警装置累计占比80% | 力争全部完成公交车辆智能视频监控报警装置安装比率达100%，禁止在公路条件、车辆状况等不符合法规要求的情况下使用有乘客站立区的公交车辆 | 县交通运输局、县公安局、县财政局（国资办）、县旅投公司、红枫公交有限公司、顺风旅游运输有限公司 |
| 2 | 优化公交运输从业人员综合素质。 | 调查摸底现有公交运输从业人员基本情况，开展教育培训 | 对公交运输驾驶人开展一次全面排查，及时清理有吸毒、酒后驾驶、心理健康疾病等记录的驾驶人员。 | 开展“三防”应急安全演练 | 形成长效监管机制，定期开展企业从业人员教育培训制度落实检查情况 | 县交通运输局、县公安局、县财政局（国资办）、县旅投公司、红枫公交有限公司、顺风旅游运输有限公司 |
| 3 | 压实企业主体责任。督促公交运输企业、建立健全并落实安全生产责任制和安全生产管理制度。深化提升农村客运电子运行图制度，提升动态管理水平。 | 开展安全隐患排查专项行动。根据《温州市公交企业安全检查项目目录表》要求，加强对辖区内公交企业隐患排查治理，建立隐患整改清单。 | 加强执法监督检查。探索交通、公安、市场监管等部门联合执法模式，加强交通、公安、应急管理等部门密切联动，定期开展联合督查行动。 | 加强执法监督检查。探索交通、公安、市场监管等部门联合执法模式，加强交通、公安、文旅、应急管理等部门密切联动，定期开展联合督查行动。 | 督促企业全面完成安全隐患整改，形成长效监管机制。 | 县交通运输局、县公安局、县财政局（国资办）、县旅投公司、红枫公交有限公司、顺风旅游运输有限公司 |
| 4 | 改善城乡公交线路通行条件。建立健全城乡公交线路联合审查制度 | 开展前期调查排摸工作，针对城乡公交线路逐一排查安全隐患 | 完善农村道路的交通标志标线，对不符合工程技术标准或安全隐患突出的路段进行及时排查整改，逐步完善交通安全设施，消除事故隐患。 | 改善道路交通环境，建立农村道路建设、管理、养护、运输等工作的长效机制。 | 改善道路交通环境，建立农村道路建设、管理、养护、运输等工作的长效机制。 | 县交通运输局、县财政局、相关乡镇人民政府 |
| 5 | 规范公交车辆停放秩序，优化乘客候车环境。建设完成乡镇公交始末站4个，港湾式停靠站30个。 | 结合群众出行需求，完成项目选址。 | 完成前期政策处理及项目设计等工作，争取6月底开工建设。 | 加快建设进度，完成80%的项目进度 | 完成4个公交始末站及30个港湾式停靠站建设任务，并验收。 | 县交通运输局、县财政局（国资办）、相关乡镇人民政府 |

抄送：县委各部门，县人大、政协办，县人武部，县法院、检察院，

各群众团体。

文成县人民政府办公室                   2021年4月23日印发