# 文成县电力接入工程费用分担机制

# 实施意见（修订稿）

为贯彻落实《国务院办公厅转发国家发展改革委等部门关于清理规范城镇供水供电供气供暖行业收费 促进行业高质量发展意见的通知》（国办函〔2020〕129号）和省发展改革委等五部门联合印发的《关于进一步明确电力接入工程费用分担机制有关事项的通知》（浙发改价格〔2021〕437号）要求,进一步优化用电营商环境，减轻全社会电力接入环节负担,特制定本实施意见（修订稿）。

在城镇规划建设用地范围内，供电企业的投资界面应延伸至用户建筑区划红线，除法律法规和相关政策另有规定外，不得由用户承担建设项目建筑区划红线外发生的任何费用。从用户建筑区划红线连接到公共管网发生的入网工程建设费，由供电企业承担的部分，根据国家、省相关规定纳入企业核价成本；按规定由属地政府、大峃城市新区管委会、文成经济开发区管委会、飞云湖旅游经济发展中心等承担的部分，应及时拨款委托供电企业建设或者直接投资建设。

第一章 适用范围和定义

第一条 本实施意见适用于县级城镇规划建设用地范围内，用户建筑区划红线与公共管网之间的电力连接工程。2021年3月1日以后通过出让或划拨取得土地使用权的项目或实施做地土地储备项目的电力接入工程费用分担，按本实施意见执行。

第二条 电力接入工程费用是指从用户建筑区划红线连接到公共管网发生的电力入网工程建设费用，不包含用户提出的超标准报装或个性化需求的延伸服务费用。

第二章 费用分担机制

第三条 电力接入工程分为低压小微企业、土地储备项目和除前两类外的其他类项目（以下简称“其他类项目”）三类。

第四条 低压小微企业电力接入工程费用全部由供电企业承担。

第五条 与储备土地直接相关的供电等市政配套基础建设费用可按规定纳入土地开发支出，不得由供电企业负担。

第六条 其他类项目电力接入工程，由供电企业承担电气工程投资，由属地政府、大峃城市新区管委会、文成经济开发区管委会、飞云湖旅游经济发展中心等负责投资建设线路通道、电缆管廊及管线等设施。

第三章 部门职责分工

第七条 低压小微企业电力接入工程，由供电企业负责出资建设，具体建设流程按照供电企业内部工程项目要求进行管理。

第八条 土地储备项目前期开发建设电力接入工程属地政府、大峃城市新区管委会、文成经济开发区管委会、飞云湖旅游经济发展中心等或土地储备主管部门负责统筹协调，由属地政府、大峃城市新区管委会、文成经济开发区管委会、飞云湖旅游经济发展中心等按照实施细则具体实施（详见附件1）。

第九条 其他类项目电力接入工程由项目实施主体或属地政府、大峃城市新区管委会、文成经济开发区管委会、飞云湖旅游经济发展中心等负责统筹协调，供电企业负责投资建设部分由供电企业具体实施，属地政府、大峃城市新区管委会、文成经济开发区管委会、飞云湖旅游经济发展中心等负责投资建设部分由项目实施主体具体实施。

第四章 监督检查

第十条 供电企业应将电力接入工程项目抄报发展改革部门、市场监管部门。市场监管部门要加强对电力接入工程领域的价格监管，严厉查处相关企业收取明令取消收费项目和不合理费用等违法违规行为。

第五章 附则

第十一条 本实施意见自2024年2月1日起执行。文发改价〔2022〕11号文件同时废止。

附件：1.文成县电力接入工程费用分担机制实施细则

附件1

文成县电力接入工程费用分担机制

实施细则

为保障文成县范围内电力接入工程费用分担机制的落地，确保政策有效执行、高效运转，特制订本实施细则。

- 储备土地项目实施流程及要求

1.项目启动。土地出让或划拨前，属地政府、大峃城市新区管委会、文成经济开发区管委会、飞云湖旅游经济发展中心等应及时告知供电企业。供电企业结合项目落地区块电力接入现状，统筹区域电网规划建设，同步考虑临时用电、永久用电接入工程需求，出具电力接入系统初步方案和《电力接入工程前置条件书》（见附件1-3），估算电力接入工程费用。资规部门将《电力接入工程前置条件书》列入土地出让或划拨的必要资料。

2.概（预）算确认。属地政府、大峃城市新区管委会、文成经济开发区管委会、飞云湖旅游经济发展中心等收到供电企业提交的《电力接入工程前置条件书》后，组织编制电力接入工程项目初步设计图纸和概（预）算书，编制完成后，相关部门开展图纸审查，审查通过后根据相关要求组织实施，如项目用电需求发生较大变更，应重新进行概（预）算编制和确认。属地政府、大峃城市新区管委会、文成经济开发区管委会、飞云湖旅游经济发展中心等将电力接入工程费用纳入土地开发（做地）成本。工程估算、概（预）算按电压等级和项目性质执行，采用浙江省相关定额标准及相关配套的预算编制与计算规定。主设备、物资以地方发布的信息价为准，无地方信息价的，按浙江造价信息中的信息价确定。

3.项目建设及资金拨付。属地政府、大峃城市新区管委会、文成经济开发区管委会、飞云湖旅游经济发展中心等按照相关规定确定工程实施单位后，工程实施单位按照合同等相关约定向相关部门提请安排预付款、进度款收到申请后，及时将资金拨付至工程实施单位。工程实施单位按规范组织开展工程建设，建设标准要符合国家、行业或地方相关技术标准。

4.项目结算。电力接入工程竣工后，工程实施单位完成自验收，属地政府、大峃城市新区管委会、文成经济开发区管委会、飞云湖旅游经济发展中心等提交竣工检验申请，由提交方组织开展电力接入工程竣工检验，供电企业共同参与竣工检验工作并出具电力接入工程检验意见，检验合格后由相关部门按照有关规定办理结算。

为保障工程实施质量和后续工作有效衔接，在项目整体推进过程中，属地政府、大峃城市新区管委会、文成经济开发区管委会、飞云湖旅游经济发展中心等应通知供电企业共同参与工程的可研评审、初步设计审查以及工程验收等关键环节。

- 其他类项目实施流程及要求

其他类项目，由供电企业承担电气工程投资，属地政府、大峃城市新区管委会、文成经济开发区管委会、飞云湖旅游经济发展中心等出资并负责投资建设线路通道、电缆管廊及管线等设施。为保证土建与后续电气工程建设能够高效衔接，在土建实施的可研、设计、验收等关键环节，相关部门应通知供电企业共同参与。土建验收通过后，供电企业及时组织电气工程施工。

| 附件： | 1-1电力接入工程范围 |
| --- | --- |
|  | 1-2储备土地项目电力接入工程实施流程图 |
|  | 1-3电力接入工程前置条件书 |

附件1-1

# 电力接入工程范围

一、低压小微企业项目

低压小微企业电力接入工程。以计量装置出线下桩头为产权分界点。产权分界点至电源接入点供电设施（包括表箱）由供电企业投资（不包含住宅小区、综合体项目中的用户）。

二、储备土地项目

1.10（20）千伏电压等级电缆接入的工程。住宅类项目，以用户建筑区划红线搭接处为分界点，分界点电源侧属于电力接入工程范围，负荷侧受电设施由土地受让方投资建设。非住宅类项目，用户建筑区划红线外设置产权分界点（新上环网柜、计量柜等），以土地受让方高压部分与产权分界点搭接处为分界点，分界点电源侧属于电力接入工程范围，负荷侧受电设施由土地受让方投资建设（详见图1）。

（a）住宅类项目

（b）非住宅类项目

图1：10（20）千伏电压等级工程（电缆）

2.10（20）千伏电压等级架空线接入的工程。分界点为用户建筑区划红线处第一支持物的柱上开关下桩头。住宅类项目，以用户建筑区划红线搭接处为分界点，分界点电源侧属于电力接入工程范围，负荷侧受电设施由土地受让方投资建设。非住宅类项目，用户建筑区划红线外设置产权分界点（新上环网柜、计量柜、柱上开关等），以土地受让方高压部分与产权分界点搭接处为分界点，分界点电源侧属于电力接入工程范围，负荷侧受电设施由土地受让方投资建设（详见图2）。

（a）住宅类项目

（b）非住宅类项目

图2：10（20）千伏电压等级工程（架空线）

附件1-2

储备土地项目电力接入工程实施流程图

| 供电企业 | 工程实施单位 | 属地政府（大峃城市新区管委会、文成经济开发区管委会、飞云湖旅游经济发展中心） |
| --- | --- | --- |

附件1-3

电力接入工程前置条件书

| 地块名称 |  |
| --- | --- |
| 坐落 |  |
| 地块面积 （公顷） |  | 预算金额 （万元） |  |
| 规划用途 |  |
| 电力接入工程 建设内容 |  |
| 供电部门意见 | 年 月 日 |
| 做地单位意见 | 年 月 日 |

# Text boxes

参与竣工检验，供电企业出具竣工检验意见

组织相关部门现场查勘，确定并出具接入系统初步方案和电力接入工程前置条件书

否

结算确认提交尾款申请

提交竣工资料及申请

电力接入工程竣工

电力接入工程建设

出具设计图纸和概（预）算书

结  束

组织供电企业及工程实施单位开展工程竣工检验

开展项目结算

是否合格

将资金拨付至工程实施单位

是

土地出让或划拨前，告知供电企业及工程实施单位

根据合同将预付款、进度款拨付至工程实施单位

确认概（预）算并安排资金